Утверждена

Решением Совета

муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан

№16/205 от 11 сентября 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД  ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | - администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | - отделы администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан; - администрации сельских поселений (по согласованию); - ГБУ «Ишимбайская центральная районная больница» (по согласованию); - МБУ «Ишимбайский информационно-консультационный центр (по согласованию); - предприятия, организации, хозяйства муниципального района Ишимбайский район (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях муниципального района Ишимбайский район; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Ишимбайского рйона за счет реализации инфра структурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Ишимбайского района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Ишимбайского района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Республике Башкортостан позитивного отношения к развитию сельских территорий Ишимбайского района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ишимбайского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Ишимбайского района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Ишимбайского района с помощью грантовой поддержки; проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Ишимбайского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 24840 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Ишимбайском районе, в том числе 22842 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Ишимбайского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 8,6%, и увеличение числа нуждающихся молодых семей и молодых специалистов – на 71,4%; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 0 общеобразовательных учреждений на 0 ученических мест; - обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Ишимбайского района в аварийном состоянии нет; - 2 фельдшерско-акушерских пунктов (или) 0 офисов врача общей практики; - увеличение численности сельского населения Ишимбайского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей прак-тики на 1100 человек; - 2 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 2250 кв.м; - увеличение численности сельского населения Ишимбайского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1100 человек; - 3 учреждения культурно-досугового типа на 500 мест; - увеличение численности сельского населения Ишимбайского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 1100 человек. в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 46,068 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 60,0% до 67,0%; - 68,89 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 62,0% до 87,0%; г) 13 реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Ишимбайского района; д) 8 реализованных проектов местных инициатив сельских граждан, проживающих в Ишимбайском районе, получивших грантовую поддержку; е) 9 проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Ишимбайского района; ж) 518 рабочих мест, созданных на сельских территориях Ишимбайского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 10220,56 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 2948,212 млн.рублей; - средства бюджета Республики Башкортостан – 6049,325 млн. рублей; - средства бюджета Ишимбайского района – 606,766 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Ишимбайского района – 0,190 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 616,067 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 460 сельских семей, в том числе 422 молодых семей и молодых специалистов; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Ишимбайского района в молодых специалистах на 100% и социальной сферы - на 100%; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Ишимбайского района на 35,7% и ожидаемой продолжительности жизни – на 2,7%; г) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 5,120 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК – 1,018 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 0,952 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 3,150 млн. рублей. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального района Ишимбайский район с ежегодным представлением отчета о ходе реализации Программы в Совет муниципального района Ишимбайский район |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района Ишимбайский район

На сельской территории Ишимбайского района (далее - Муниципальный район) располагается 13сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 4002,59 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 113339 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района Ишимбайский район

по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Всего по МР | в т.ч. сельские территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 4106,06 | 4002,59 |
| 1.1 | - леса | кв.км | 2762,15 | 2746,13 |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 16,46 | 13,38 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 1799 | 367 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 869 | 31 |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 113339 | 113339 |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га |  | 41092 |
|  |  | % |  | 36,3 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. |  | 13 |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  | 45880 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  | 363 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  | 4815,30 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. |  | 186 |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  | 32645 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  | 232 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  | 3623,89 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. |  | 10367 |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га |  | 3659 |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./ га |  | 140,95 |

1.2.  Сельское население Муниципального района Ишимбайский район

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 24345 человек, в том числе трудоспособного населения 14316 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 734 человека (5,1%);

- организации бюджетной сферы  - 2146 человек (15,0 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 1827 человек (12,8%);

- личное подсобное хозяйство - 5170 человек (36,1%);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 3788 человек (26,5%);

- не обеспечено работой - 651 человек (4,5%).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 15 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 49 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 11213 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Ишимбайского  района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Количество официально зарегистрированных безработных | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17а | 18 | 19 |
| 1 | СП Арметовский сельсовет | 907 | 71 | 115 | 136 | 338 | 247 | 471 | 282 | 36 | 77 | 21 | 148 | 59,9 | 169 | 20 | 16 | 3,40 |  |
| 2 | СП Байгузинский сельсовет | 1832 | 191 | 239 | 458 | 713 | 231 | 965 | 763 | 30 | 89 | 242 | 402 | 79,1 | 170 | 32 | 23 | 2,38 |  |
| 3 | СП Верхоторский сельсовет | 1102 | 80 | 76 | 216 | 379 | 351 | 405 | 214 | 23 | 59 | 35 | 97 | 52,8 | 170 | 21 | 16 | 3,95 |  |
| 4 | СП Иткуловский сельсовет | 1802 | 181 | 246 | 414 | 616 | 344 | 1027 | 739 | 2 | 128 | 64 | 545 | 72,0 | 237 | 51 | 26 | 2,53 |  |
| 5 | СП Ишеевский сельсовет | 3345 | 284 | 424 | 729 | 1230 | 678 | 2383 | 1381 | 202 | 216 | 402 | 561 | 58,0 | 963 | 39 | 19 | 0,80 |  |
| 6 | СП Кузяновский сельсовет | 894 | 86 | 119 | 191 | 280 | 218 | 445 | 299 | 40 | 40 | 35 | 184 | 67,2 | 131 | 15 | 13 | 2,92 |  |
| 7 | СП Кулгунинский сельсовет | 1201 | 133 | 201 | 251 | 463 | 153 | 882 | 625 | 0 | 143 | 133 | 349 | 70,9 | 32 | 225 | 12 | 1,36 |  |
| 8 | СП Макаровский сельсовет | 1559 | 112 | 191 | 304 | 610 | 343 | 823 | 599 | 15 | 104 | 18 | 462 | 72,8 | 187 | 37 | 16 | 1,94 |  |
| 9 | СП Петровский сельсовет | 4688 | 384 | 645 | 945 | 1764 | 951 | 2952 | 2375 | 190 | 778 | 560 | 847 | 80,5 | 490 | 87 | 57 | 1,93 |  |
| 10 | СП Сайрановский сельсовет | 2630 | 237 | 367 | 631 | 973 | 422 | 1601 | 997 | 132 | 206 | 178 | 481 | 62,3 | 547 | 57 | 27 | 1,69 |  |
| 11 | СП Скворчихинский сельсовет | 978 | 68 | 125 | 195 | 362 | 227 | 522 | 334 | 22 | 46 | 14 | 252 | 64,0 | 171 | 17 | 10 | 1,92 |  |
| 12 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет | 2452 | 189 | 361 | 506 | 995 | 401 | 1427 | 987 | 33 | 180 | 113 | 661 | 69,2 | 405 | 35 | 20 | 1,40 |  |
| 13 | СП Янурусовский сельсовет | 955 | 50 | 101 | 131 | 328 | 345 | 413 | 282 | 9 | 80 | 12 | 181 | 68,3 | 116 | 15 | 9 | 2,18 |  |
|  | ИТОГО | 24345 | 2065 | 3209 | 5106 | 9052 | 4913 | 14316 | 9677 | 734 | 2146 | 1827 | 5170 | 69,0 | 3788 | 651 | 264 | 1,84 | 11213 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района Ишимбайский район

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции, кроме этого в сельском поселении Ишеевский сельсовет располагается ЗАО «Сырьевая компания», относящееся к предприятиям добывающих производств и поставляющее продукцию на переработку в ОАО «СОДА» и ЗАО «Строительные материалы» (г.Стерлитамак); ООО «Молочные продукты» - занимающееся переработкой молока, поставляемого сельскохозяйственными товаропроизводителями района; индивидуальные предприниматели, занимающиеся хлебопечением (Петровский и Ишеевский сельские поселения); изготовлением комбикормов (Петровское и Урманбишкадакское  сельские поселения).

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 13 сельскохозяйственных организаций, 186 крестьянских (фермерских) хозяйств и 10367 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Ишимбайского района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | СП Ишеевский сельсовет | ООО ТФК «Межрегионбизнес» | Свиноводство | 2038 тонн мяса | 163,0 | Строительство, модернизация и реконструкция свинотоварной фермы производительностью 16609 голов откорма в год | 112,0 |  | 2,1 |
| 2 | СП Ишеевский сельсовет | ИП Глава КФХ Тухватуллин Венер Сахиуллович | Овощеводство | 14 тонн овощей | 2,6 | «Поддержка начинающих фермеров РБ на период 2013-2015 годы» | 0,6 | «Поддержка начинающих фермеров РБ на период 2013-2015 годы» | 0,3 |
| 3 | СП Петровский сельсовет | ООО «Победа» | Молочное скотоводство, растениеводство | 1950 тонн молока | 23,4 | «Развитие молочного скотоводства и увели чение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы | 23,5 | «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012-2016 годы | 10,5 |
| 4 | СП Петровский сельсовет | ИП глава КФХ Пушкарева эльвира Хамзаевна | Мясное скотоводство | 11 тонн мяса | 1,0 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на период 2013-2015 годы» | 4,1 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на период 2013-2015 годы» | 2,5 |
| 5 | СП Сайрановский сельсовет | ИП Глава КФХ Шамсутдинов Фарит Ражапович | Мясо-молочное скотоводство | 14,7 тонн мяса, 105 тонн молока | 2,4 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на период 2013-2015 годы» | 3,5 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на период 2013-2015 годы» | 2,1 |
| 6 | СП Скворчихинский сельсовет | ИП Глава КФХ Гизатуллин Руслан Рашитович | Молочное скотоводство, растениеводство | 320 тонн молока | 3,8 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на период 2011-2013 годы» | 14,0 | «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ на период 2011-2013 годы» | 4,0 |
| 7 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет | ООО «Салават» | Мясо-молочное скотоводство, растениеводство |  |  | Создание высокоэффективного агропромышленного комплекса в РБ в Ишимбайском районе | 7200,0 |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  | 7357,7 |  |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района Ишимбайский район

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 622313  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 46607 кв.м. (7,5%);

- индивидуальные жилые дома  - 575706 кв.м. (92,5%).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 25,6 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий  60 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 16 сельских семей), в том числе 25  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 0 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0,54% (3669,1 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района Ишимбайский район

на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. метров) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | Квадратных метров | человек | Квадратных метров | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | СП Арметовский сельсовет - всего | 526 | 6 | 24227,5 | 96,1 | 0,4 | 907 | 26,71 | 2211,6 | 907 | 18702,1 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 332,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 23895,1 | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СП Байгузинский сельсовет - всего | 700 | 34 | 42564 | 14,6 | 0,03 | 1832 | 23,23 | 10329,9 | 450 | 34504,8 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 2358,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 40205,2 | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СП Верхоторский сельсовет - всего | 619 | 14 | 23215 | 156,2 | 0,67 | 1102 | 21,07 | 0 | 0 | 16086,7 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 752,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 22462,6 | 156,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СП Иткуловский сельсовет - всего | 751 | 8 | 36912,2 | 142,7 | 0,39 | 1802 | 20,48 | 3005,3 | 450 | 23659,1 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 422,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 36489,9 | 142,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СП Ишеевский сельсовет всего | 1621 | 11 | 103011 | 439,7 | 0,43 | 3345 | 30,80 | 46735,1 | 3436 | 92300,5 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 959,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 101962 | 439,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СП Кузяновский сельсовет - всего | 407 | 0 | 19095,2 | 53,1 | 0,28 | 894 | 21,36 | 33,4 | 0 | 16140,7 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 19095,2 | 53,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СП Кулгунинский сельсовет - всего | 513 | 0 | 24215,5 | 60,9 | 0,25 | 1201 | 20,16 | 0 | 940 | 11366,2 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 24215,5 | 60,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СП Макаровский сельсовет - всего | 820 | 4 | 34243,7 | 424,9 | 1,24 | 1559 | 21,97 | 1849 | 700 | 19034,4 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 169,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 34074,4 | 424,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СП Петровский сельсовет - всего | 1857 | 400 | 116057 | 273,1 | 0,23 | 4688 | 24,76 | 35668,6 | 4000 | 102075,3 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 19343,7 | 646,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 94816,1 | 673,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СП Сайрановский сельсовет - всего | 750 | 309 | 54658,3 | 423,2 | 0,77 | 2630 | 20,78 | 22057,4 | 2500 | 47832 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 14991,5 | 234,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 39333,6 | 188,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СП Скворчихинский сельсовет всего | 659 | 62 | 41243,2 | 234,3 | 0,57 | 978 | 42,17 | 6809,6 | 198 | 34400,5 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 2980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 38263,2 | 234,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет - всего | 1173 | 95 | 74311 | 186,2 | 0,25 | 2452 | 30,31 | 17566,2 | 2200 | 63691 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 4167,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 69539,3 | 186,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СП Янурусовский сельсовет - всего | 612 | 2 | 28560 | 117,8 | 0,41 | 955 | 29,91 | 91,1 | 690 | 25300,1 |  |
|  | в т.ч. Многоквартирный жилфонд |  |  | 129,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилфонд |  |  | 28430,4 | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 622314 | 3669,1 | 0,54 | 24345 | 25,56 | 146357 | 16471 | 505093 |  |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  Ишимбайский район  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | СП Арметовский с/с | 2 | 269 |  | 40,1 | 1 | 65 |  | 58,5 | 2 | 0,22 |  | 2 | 470 |  | 51,82 | 3 | 2162 |  | 238,37 |
| 1.1 | д.Верхнеарметово | 1 | 29 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 150 | ав. |  | 2 | 962 | ветх |  |
| 1.2 | с.Нижнеарметово | 1 | 240 | уд. | 40,1 | 1 | 65 | уд. | 58,5 | 1 |  | уд. | 1 | 320 | уд. |  | 1 | 1200 | ветх |  |
| 2 | СП Байгузинский с/с | 2 | 305 |  |  | 1 | 75 |  | 60 | 3 | 0,16 |  | 3 | 630 |  | 34,39 | 7 | 11188 |  | 610,70 |
| 2.1 | д.Байгузино | 1 | 95 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 150 | уд. |  | 3 | 3766 | уд. |  |
| 2.2 | с.Кинзебулатово | 1 | 210 | уд. |  | 1 | 75 | уд. | 60 | 1 |  | уд. | 1 | 400 | уд. |  | 4 | 7422 | уд. |  |
| 2.3 | д.Малобаиково |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 80 | уд. |  |  |  |  |  |
| 3 | СП Верхоторский с/с | 1 | 192 |  | 33 |  |  |  |  | 2 | 0,18 |  | 1 | 200 | 0 | 18,15 | 3 | 1962 |  | 178,04 |
| 3.1 | с.Верхотор | 1 | 192 | уд. | 33 |  |  |  |  | 1 | в/амб. | уд. | 1 | 200 |  |  | 3 | 1962 | ветх |  |
| 3.2 | с.Ромадановка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СП Иткуловский с/с | 3 | 487 |  | 50,4 | 1 | 75 |  | 46,7 | 3 | 0,17 |  | 2 | 480 |  | 26,64 | 7 | 6524 |  | 362,04 |
| 4.1 | д.Азнаево | 1 | 20 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. |  |  |  |  | 1 | 1200 | уд. |  |
| 4.2 | с.Верхнеиткулово | 1 | 320 |  | 37,4 | 1 | 75 | уд. | 46,7 | 1 | в/амб. | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 4 | 3662 | уд. |  |
| 4.3 | с.Уразбаево | 1 | 147 | уд. | 13 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 180 | уд. |  | 2 | 1662 | уд. |  |
| 5 | СП Ишеевский с/с | 3 | 641 |  | 148,4 | 2 | 110 |  | 156,3 | 3 | 0,09 |  | 3 | 700 |  | 20,93 | 9 | 14989 |  | 448,10 |
| 5.1 | с.Ахмерово | 1 | 264 | уд. | 34,1 | 1 | 55 | уд. | 81,8 | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  | 3 | 3762 | уд. |  |
| 5.2 | с.Ишеево | 1 | 195 | уд. | 46,7 | 1 | 55 | уд. | 74,5 | 1 | в/амб. | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 4 | 7426 | ветх |  |
| 5.3 | д.Канакаево | 1 | 182 | уд. | 67,6 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  | 2 | 3801 | ветх |  |
| 6 | СП Кузяновский с/с | 1 | 162 |  | 64,8 |  |  |  |  | 2 | 0,22 |  | 1 | 300 |  | 33,56 | 3 | 3462 |  | 387,25 |
| 6.1 | д.Искисяково |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | с.Кузяново | 1 | 162 | уд. | 64,8 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 3 | 3462 | ветх |  |
| 7 | СП Кулгунинский с/с | 4 | 292 |  | 52,7 | 1 | 55 |  | 90,9 | 4 | 0,33 |  | 4 | 460 |  | 38,30 | 2 | 2262 |  | 188,34 |
| 7.1 | д.Калу-Айры | 1 | 14 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 100 | уд. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | с.Кулгунино | 1 | 243 | уд. | 52,7 | 1 | 55 | уд. | 90,9 | 1 | у/бол. | уд. | 1 | 200 | ветх |  | 2 | 2262 | уд. |  |
| 7.3 | д.Новосаитово | 1 | 15 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 80 | уд. |  |  |  |  |  |
| 7.4 | д.Старосаитово | 1 | 20 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 80 | уд. |  |  |  |  |  |
| 8 | СП Макаровский с/с | 1 | 216 |  | 82,9 |  |  |  |  | 2 | 0,13 |  | 4 | 600 |  | 38,49 | 5 | 5026 |  | 322,39 |
| 8.1 | д.Ибраево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 100 | уд. |  |  |  |  |  |
| 8.2 | д.Исакаево |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 150 | уд. |  | 1 | 1200 | ветх |  |
| 8.3 | с.Макарово | 1 | 216 | уд. | 82,9 |  |  |  |  | 1 | у/бол. | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 4 | 3826 | уд. |  |
| 8.4 | д.Саргайво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 | уд. |  |  |  |  |  |
| 9 | СП Петровский с/с | 6 | 1069 |  | 209,9 | 2 | 165 |  | 102 | 7 | 0,15 |  | 7 | 1310 |  | 27,94 | 12 | 26752 |  | 570,65 |
| 9.1 | д.Алмалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 | уд. |  |  |  |  |  |
| 9.2 | д.Арметрахимово | 1 | 95 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 150 | уд. |  | 1 | 1500 | ветх |  |
| 9.3 | д.Бердышла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 100 | уд. |  |  |  |  |  |
| 9.4 | с.Васильевка | 1 | 259 | уд. | 39,4 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  | 3 | 2326 | уд. |  |
| 9.5 | д.Гумерово | 1 | 110 | уд. | 35 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  |  |  |  |  |
| 9.6 | д.Ишимово | 1 | 16 | уд. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 80 | уд. |  |  |  |  |  |
| 9.7 | д.Павловка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | с.Петровское | 1 | 469 | уд. | 73 | 2 | 165 | уд. | 102 | 1 | у/бол. | уд. | 1 | 500 | уд. |  | 7 | 21126 | уд. |  |
| 9.9 | с.Тимашевка | 1 | 120 | уд. | 62,5 |  |  |  |  | 1 |  | уд. |  |  |  |  | 1 | 1800 | уд. |  |
| 10 | СП Сайрановский с/с | 5 | 754 |  | 136,6 | 1 | 55 |  | 125,5 | 5 | 0,15 |  | 5 | 900 |  | 34,22 | 11 | 13614 |  | 517,64 |
| 10.1 | д.Арларово | 1 | 49 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 100 | уд. |  |  |  |  |  |
| 10.2 | д.Биксяново | 1 | 223 | уд. | 36 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  | 2 | 1962 | ветх |  |
| 10.3 | д.Маломаксютово | 1 | 22 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 150 | уд. |  |  |  |  |  |
| 10.4 | с.Ново-Ааптиково | 1 | 317 | уд. | 55,8 | 1 | 55 | уд. | 125,5 | 1 | в/амб. | уд. | 1 | 250 | уд. |  | 3 | 2326 | уд. |  |
| 10.5 | с.Сайраново | 1 | 143 | уд. | 44,8 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  | 6 | 9326 | уд. |  |
| 11 | СП Скворчихинский с/с | 3 | 306 |  | 52 |  |  |  |  | 3 | 0,31 |  | 2 | 160 |  | 16,36 | 4 | 5912 |  | 604,50 |
| 11.1 | д.Алакаево | 1 | 24 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | с.Кинзекеево | 1 | 103 | уд. | 25,2 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 80 | уд. |  | 1 | 2100 | ветх |  |
| 11.3 | с.Скворчиха | 1 | 179 | уд. | 26,8 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 80 | уд. |  | 3 | 3812 | ветх |  |
| 12 | СП Урман-Бишкадакскийс/с | 4 | 418 |  | 111,2 |  |  |  |  | 5 | 0,20 |  | 5 | 870 |  | 35,48 | 8 | 6538 |  | 266,64 |
| 12.1 | д.Аптиково | 1 | 40 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 120 | уд. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | д.Карайганово | 1 | 36 | уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 100 | уд. |  | 1 | 450 | уд. |  |
| 12.3 | с.Салихово | 1 | 149 | уд. | 47 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 200 | уд. |  | 3 | 2962 | уд. |  |
| 12.4 | с.Урман-Бишкадак | 1 | 193 | уд. | 64,2 |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 3 | 2326 | уд. |  |
| 12.5 | д.Яр-Бишкадак |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 150 | уд. |  | 1 | 800 | уд. |  |
| 13 | СП Янурусовский с/с | 1 | 211 |  | 32,7 | 1 | 65 |  | 32,3 | 2 | 0,21 |  | 2 | 600 |  | 62,83 | 5 | 5026 |  | 526,28 |
| 13.1 | д.Кияуково |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 1 | 1800 | ветх |  |
| 13.2 | д.Янурусово | 1 | 211 | уд. | 32,7 | 1 | 65 | уд. | 32,3 | 1 |  | уд. | 1 | 300 | уд. |  | 4 | 3226 | ветх |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 36 | 5322 |  | 1015 | 10 | 665 |  | 672,2 | 43 | 0,17 |  | 41 | 7680 |  | 31,55 | 79 | 105417 |  | 433,01 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100,0%, водопроводом – 62,0%, сетевым газоснабжением – 60,0%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 36 общеобразовательных школ на 5322 ученических места;

- 10 детских садов на 665 мест;

- 36 фельдшерско-акушерских  пунктов, 4 врачебные амбулатории и 3 участковые больницы;

- 41 учреждение культурно-досугового типа на 7680 мест;

- 79 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 105417 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Ишимбайском  районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | СП Арметовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Нижнеарметово | - | + | + | - | - | + |
|  | Филиал НОШ д.Верхнеарметово | - | печное | - | - | - | - |
|  | Филиал НОШ д.Арметрахимово | - | эл.котел | - | - | - | - |
|  | МБДОУ с.Нижнеарметово |  | + | + |  |  | + |
|  | ФАП д.Верхнеарметово | - | печное |  | + | - | - |
|  | ФАП с.Нижнеарметово | - | Газ через школу | + |  | - | - |
|  | Сельский клуб д.Верхнеарметово |  | печное |  |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры д.Верхнеарметово |  | Газ через школу |  | - |  |  |
| 2 | СП Байгузинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Кинзебулатово |  | + | + |  |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Байгузино |  | + | + |  | - | + |
|  | МБДОУ с.Кинзебулатово | + |  | + |  | - | + |
|  | ФАП д.Байгузино | - | эл.котел | - | + | - | - |
|  | ФАП с.Кинзебулатово | + | - | - | + | - | - |
|  | ФАП д.Мало-Баиково | - | эл.котел | - | + | - | - |
|  | Сельский клуб д.Мало-Баиково | - | печное | - | - | - | - |
|  | Сельский дом культуры д.Байгузино | - | Газ через школу | - | - | - | - |
|  | Сельский дом культуры с.Кинзебулатово | - | - | + | - | + | - |
| 3 | СП Верхоторский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ СОШ с.Верхотор |  | + |  | + |  | + |
|  | ФАП д. Ромадановка | - | печное | - | + | - | - |
|  | Врачебная амбулатория с.Верхотор | - | + | - | + | - | - |
|  | Сельский дом культуры с.Верхотор | - | + | - | - | - | - |
| 4 | СП Иткуловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово |  | + | + |  |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Уразбаево |  | + |  | + |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Азнаево |  | + |  | + |  |  |
|  | МБДОУ с.Верхнеиткулово | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП д.Азнаево | - | эл.котел | - | + |  | - |
|  | ФАП д.Уразбаево | - | эл.котел | - | + |  | - |
|  | Врачебная амбулатория с.Иткулово | + |  | + |  |  | - |
|  | Сельский дом культуры с.Иткулово | - | - | - | - | + | - |
|  | Сельский дом культуры д.Уразбаево | - | + | - | - | - | - |
| 5 | СП Ишеевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Ишеево |  | + | + |  |  | + |
|  | МБОУ СОШ с.Ахмерово |  | + | + |  |  | + |
|  | МБОУ СОШ д.Канакаево |  | + | + |  |  | + |
|  | МБДОУ с.Ахмерово |  | + | + |  |  | + |
|  | МБДОУ с.Ишеево | + |  | + |  |  | + |
|  | Дош. группа д.Канакаево |  | + | + |  |  | + |
|  | Сельский дом культуры с.Ишеево |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д.Ахмерово |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д.Канакаево |  | + | - | - |  | - |
|  | ФАП д.Ахмерово |  | эл.котел | + |  |  | + |
|  | ФАП д.Канакаево |  | АОГВ | + |  |  | - |
|  | Врачебная амбулатория с.Ишеево | + |  | + |  |  | + |
| 6 | СП Кузяновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Кузяново |  | + |  | + |  | + |
|  | Сельский дом культуры с.Кузяново |  | + | - | - |  | - |
|  | ФАП с.Кузяново | + | - | - | + |  | - |
|  | ФАП с.Искисяк |  | эл.котел |  | + |  | - |
| 7 | СП Кулгунинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Кулгунино |  | + |  | + |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Калу-Айры |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал НОШ с.Новосаитово |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал НОШ д.Старосаитово |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ с. Кулгунино |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры с. Кулгунино |  | печное | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д. Ново- Саитово |  | печное | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д. Калу-Айры |  | печное | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д.Старо- Саитово |  | печное | - | - |  | - |
|  | ФАП д. Калу-Айры |  | печное |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Старо- Саитово |  | печное |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Ново -Саитово |  |  |  |  |  |  |
|  | Кулгунинская участковая больница |  | + |  | + |  | - |
| 8 | СП Макаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Макарово |  | + | + |  |  | + |
|  | Сельский дом культуры с. Макарово |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д. Исекеево СК |  | печное | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д.Ибраево СК |  | печное | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д Саргай СК |  | печное | - | - |  | - |
|  | ФАП д.Исекево |  | эл.котел |  | + |  | - |
|  | Макаровская участковая больница |  | + |  | + |  | - |
| 9 | СП Петровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Петровское | + |  | + |  |  | + |
|  | МБОУ СОШ с.Васильевка |  | + | + |  |  | + |
|  | МБОУ ООШ д.Тимашевка |  | + | + |  |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Гумерово |  | + |  |  |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Ишимово |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ «Теремок» с.Петровское |  | + | + |  |  | + |
|  | МБДОУ «Солнышко» с.Петровское |  | + | + |  |  | + |
|  | Дош.группа д. Тимашевка |  |  | + |  |  | + |
|  | Сельский клуб д. Алмалы |  | печное | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры с. Петровск |  |  | + |  | газ через детский сад | + |
|  | Сельский клуб д. Арметрахимово |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д. Бердышла |  | + |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб д. Ишимово |  | Элек. отоп | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д.Гумерово |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д. Васильевка |  | + | - | - |  | - |
|  | Петровская участковая больница |  | Газ котельная | + |  |  | + |
|  | ФАП д. Арметрахимово |  | эл.котел |  | + |  | - |
|  | ФАП д. Бердышла |  | эл.котел |  | + |  | - |
|  | ФАП д. Васильевка |  | газ |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Гумерово |  | газ |  |  |  |  |
|  | ФАП д.Павловка |  |  |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Тимашевка |  | эл.котел |  | + |  | - |
| 10 | СП Сайрановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ СОШ с.Сайраново |  | + |  | + |  | + |
|  | МБОУ СОШ с.Биксяново |  | + | + |  |  | + |
|  | МБОУ СОШ с.Новоаптиково |  | + | + |  |  | + |
|  | МБДОУ с.Новоаптиково |  | + | + |  |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Маломаксютово |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал НОШ д.Арларово |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал НОШ д.Аптиково |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры с. Сайраново |  | + |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб д. Арларово |  | эл.котел | + |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры д.Биксяново |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д. Новоаптиково |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д. Карпларово |  | + | - | - |  | - |
|  | Ново-Аптиковская врачебная амбулатория | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП д. Арларово |  | эл.котел |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Биксяново | + |  |  | + |  | - |
|  | ФАП с. Сайраново |  | газ |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Мало-Максютово |  | газ |  |  |  |  |
| 11 | СП Скорчихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ СОШ с.Скворчиха |  | + | + |  |  | + |
|  | Дош. группа Скворчиха |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал НОШ д.Кинзекеево |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал НОШ д.Алакаево |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельский клуб д. Скворчиха |  | эл.котел | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д.Кинзекеево |  | + | - | - |  | - |
|  | ФАП д.Алакаево |  | печное |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Кинзекеево |  | газ |  | + |  | - |
|  | ФАП д. Скворчиха |  | газ |  | + |  | - |
| 12 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак |  | + | + |  |  | + |
|  | МБОУ СОШ с.Салихово | + |  | + |  |  | + |
|  | Филиал НОШ д.Карайганово | + |  | + |  |  | + |
|  | Дош.группа д.Карайганово | + |  | + |  |  | + |
|  | Дош.группа Урман-Бишкадак |  |  |  |  |  |  |
|  | Дош.группа Салихово |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры д. Урман-Бишкадак |  |  | - | - | газ детский центр временноного прибывания | - |
|  | Социальный комплекс д.Карайганово |  | газ | + |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры д.Салихово |  | газ | - | - |  | - |
|  | Сельский дом культуры д.Ярбишкадак |  | + | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д.Аптиково |  | эл.котел | - | - |  | - |
|  | ФАП д.Аптиково |  | эл.котел |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Салихово |  | газ |  | + |  | - |
|  | ФАП д. Урман-Бишкадак |  | АОГВ |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Карайганово | + |  | + |  |  | + |
|  | ФАП д.Яр-Бишкадак |  | АОГВ |  | + |  |  |
| 13 | СП Янурусовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | Филиал ООШ с.Янурусово |  | + |  | + |  |  |
|  | Дош.группа Янурусово |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельский дом культуры д. Янурусово |  | газ | - | - |  | - |
|  | Сельский клуб д. Кияуково |  | + | - | - |  | - |
|  | ФАП д. Кияуково |  | АОГВ |  | + |  | - |
|  | ФАП д.Янурусово |  | АОГВ |  | + |  | - |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района Ишимбайский район  к системе сетевого газоснабжения подключены 52 из 86 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 60,0% жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Верхоторского и Макаровского сельских поселений.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 2032 водозаборов (2030 артезианских скважин, 2 открытых водозаборов), 11,6 км напорных водоводов, 14 водопроводных башен, 212,2 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 80,0%.

На текущий момент более 40,0% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 62,0% площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 15,0% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 23,0% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 68,89 км в сельских поселениях: Арметовский, Байгузинский, Верхоторский, Иткуловский, Ишеевский, Кулгунинский, Петровский, Сайрановский, Скворчихинский, Урманбишкадакский и Янурусовский сельские Советы.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 50%.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Петровского и Сайрановского сельских поселений.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования  имеется в городском поселении г.Ишимбай.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района Ишимбайский район по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СП Арметовский сельсовет | 9,45 |  |  | 11,36 |  |  | 288 |  | 2 |  |
|  | д.Верхнеарметово | 3,36 | 2008 |  | 4,57 | 2000-2009 |  | 100 | 46,73 | - |  |
|  | с.Нижнеарметово | 6,09 | 1995 |  | 6,79 | 1995-2012 |  | 188 | 62,05 | 2 |  |
| 2 | СП Байгузинский сельсовет | 11,62 |  |  | 21,14 |  |  | 393 |  | 2 |  |
|  | д.Байгузино | 5,07 | 1992 |  | 4,19 | 1996-2003 |  | 66 | 33,17 | 1 |  |
|  | д.Большебаиково | 1,34 | 2001 |  | 1,15 | 2001 |  | 12 | 41,38 | - |  |
|  | д.Кашалакбаш | - | - |  | 1,46 | 1998-2010 |  | 24 | 77,42 | - |  |
|  | д.Кызыл-Юлдуз | 0,11 | 2000 |  | 1,04 | 2000 |  | 14 | 77,78 | - |  |
|  | д.Малобаиково | 4,48 | 2000 |  | 0,73 | 2000-2003 |  | 14 | 29,79 | - |  |
|  | с.Кинзебулатово | 0,62 | 1992 |  | 12,57 | 1993-2010 |  | 263 | 72,05 | 1 |  |
| 3 | СП Верхоторский сельсовет | 14,65 |  |  | 8,09 |  |  | 119 |  | 2 |  |
|  | с.Верхотор | 14,65 | 1998 |  | 8,09 | 1998-2006 |  | 119 | 27,42 | 2 |  |
| 4 | СП Иткуловский сельсовет | 13,51 |  |  | 11,29 |  |  | 255 |  | 3 |  |
|  | д.Азнаево | 3,56 | 2004 |  | 2,65 | 2004-2007 |  | 45 | 33,33 | - |  |
|  | с.Верхнеиткулово | 5,28 | 1996 |  | 8,23 | 1996-2011 |  | 208 | 60,12 | 2 |  |
|  | с.Уразбаево | 4,67 | 1999 |  | 0,41 | 2001 |  | 2 | 0,78 | 1 |  |
| 5 | СП Ишеевский сельсовет | 22,52 |  |  | 41,06 |  |  | 1265 |  | 9 |  |
|  | д.Восток | 2,8 | 1987 |  | 2,33 | 1987-2007 |  | 88 | 83,02 | - |  |
|  | д.Канакаево | 7,82 | 1991 |  | 6,89 | 1991-2011 |  | 232 | 72,96 | 4 |  |
|  | д.Карасевка | 0,86 | 2003 |  | 3,37 | 2003-2008 |  | 55 | 79,71 | - |  |
|  | д.Октябрь | 1,55 | 2002 |  | 1,64 | 2002-2010 |  | 52 | 78,79 | - |  |
|  | д.Урняк | - | - |  | 5,05 | 1999-2012 |  | 97 | 80,83 | - |  |
|  | д.Янги-Аул | - | - |  | 2,28 | 1992-1997 |  | 61 | 88,41 | - |  |
|  | с.Ахмерово | 5,24 | 1991 |  | 10,67 | 1991-2010 |  | 318 | 79,3 | 3 |  |
|  | с.Ишеево | 4,25 | 1987 |  | 8,83 | 1988-2002 |  | 362 | 84,78 | 2 |  |
| 6 | СП Кузяновский сельсовет | 9,38 |  |  | 13,19 |  |  | 326 |  | 1 |  |
|  | д.Кызыл Октябрь | 4,8 | 2002 |  | 0,48 | 2003 |  | 15 | 65,22 | - |  |
|  | с.Кузяново | 4,58 | 1995 |  | 12,71 | 1995-2012 |  | 311 | 88,6 | 1 |  |
| 7 | СП Кулгунинский сельсовет |  |  |  | 8,95 |  |  | 65 |  | 2 |  |
|  | с.Кулгунино |  |  |  | 8,95 | 1998-2007 |  | 65 | 21,1 | 2 |  |
| 8 | СП Макаровский сельсовет | 7,22 |  |  | 14,55 |  |  | 157 |  | 2 |  |
|  | с.Макарово | 7,22 | 1999 |  | 14,55 | 2001-2010 |  | 157 | 31,03 | 2 |  |
| 9 | СП Петровский сельсовет | 31,57 |  |  | 57,74 |  |  | 1702 |  | 12 |  |
|  | д.Арметрахимово | 0,7 | 2001 |  | 3,36 | 2001-2003 |  | 57 | 33,14 | - |  |
|  | д.Алмалы | 0,04 | 1994 |  | 1,86 | 1994 |  | 45 | 81,82 |  |  |
|  | д.Бердышла | - | - |  | 4,45 | 1998-2006 |  | 107 | 70,39 | 1 |  |
|  | с.Васильевка | 0,01 | 1993 |  | 8,88 | 1993-2012 |  | 225 | 77,05 | 3 |  |
|  | д.Гумерово | 15,47 | 1991 |  | 5,51 | 1991-2001 |  | 154 | 79,79 | 2 |  |
|  | д.Павловка | 3,47 | 2001 |  | 3,26 | 2000 |  | 35 | 64,81 | - |  |
|  | с.Петровское | 1,33 | 1994; 2009 |  | 24,97 | 1985-2012 |  | 940 | 71,48 | 7 |  |
|  | с.Тимашевка | 10,2 | 1992 |  | 5,34 | 1992-2000 |  | 139 | 81,29 | -1 |  |
|  | АБЗ д.Тимашевка | 0,35 | 1994 |  | 0,11 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 10 | СП Сайрановский сельсовет | 22,75 |  |  | 32,36 |  |  | 726 |  | 12 |  |
|  | д.Арларово | - | - |  | 3,04 | 2000-2011 |  | 54 | 57,45 | - |  |
|  | д.Биксяново (МПГ – до с.Новоаптиково) | 18,26 | 1996 |  | 6,11 | 1996-2011 |  | 125 | 83,89 | 2 |  |
|  | д.Маломаксютово(Карлар) | - | - |  | 3,8 | 2000-2003 |  | 69 | 80,23 | 1 |  |
|  | с.Новоаптиково | - | - |  | 13,38 | 1997-2012 |  | 387 | 52,8 | 4 |  |
|  | Завод ПКП | - | - |  | 1,26 | 1999 |  |  |  | 2 |  |
|  | с.Сайраново | 4,49 | 2000 |  | 4,77 | 2000-2003 |  | 91 | 61,49 | 3 |  |
| 11 | СП Скворчихинский сельсовет | 29,49 |  |  | 18,15 |  |  | 291 |  | 3 |  |
|  | д.Алакаево | 9,83 | 2001 |  | 2,61 | 2001-2008 |  | 24 | 48 | - |  |
|  | д.Новониколаевка | 10,2 | 1996 |  | 4,73 | 1997-2006 |  | 50 | 56,18 | - |  |
|  | с.Кинзекеево | 5,65 | 1998 |  | 2,76 | 1998-2005 |  | 66 | 57,39 | 1 |  |
|  | с.Скворчиха | 3,81 | 1996 |  | 8,05 | 1996-2003 |  | 151 | 83,43 | 2 |  |
| 12 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет | 14,46 |  |  | 34,86 |  |  | 823 |  | 8 |  |
|  | д.Аптиково | 0,59 | 2001 |  | 2,88 | 2001-2012 |  | 56 | 52,83 | - |  |
|  | д.Карайганово | 4,03 | 1993 |  | 5,79 | 1993-2009 |  | 120 | 90,91 | 1 |  |
|  | д.Новогеоргиевка | 2,63 | 1998 |  | 1,91 | 1998-2004 |  | 36 | 40,45 | - |  |
|  | д.Новоивановка | 4,12 | 1998 |  | 1,46 | 2000 |  | 15 | 35,71 | - |  |
|  | д.Яр-Бишкадак | - |  |  | 10,66 | 1973-2007 |  | 195 | 92,42 | 1 |  |
|  | с.Салихово | - | 1991 |  | 7,81 | 1991-2008 |  | 195 | 76,47 | 3 |  |
|  | с.Урман-Бишкадак | 3,09 | 1973 |  | 4,35 | 1973-2003 |  | 206 | 91,15 | 3 |  |
| 13 | СП Янурусовский сельсовет | 11,38 |  |  | 14,43 |  |  | 395 |  | 4 |  |
|  | д.Екатериновка | 6,92 | 1993 |  | 1,06 | 1994 |  | 25 | 59,52 | - |  |
|  | д.Кияуково | 1,52 | 1999 |  | 2,43 | 2000-2001 |  | 65 | 70,65 | 1 |  |
|  | д.Янурусово | 2,94 | 1993 |  | 10,94 | 1994-2008 |  | 305 | 83,56 | 3 |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 198 |  |  | 287,17 |  |  | 6805 |  | 62 |  |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

Муниципального района Ишимбайский район  на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | СП Арметовский сельсовет | - |  |  | 30 | 1989-1993 | 60 | - |  |  | - |  |  | 24,2 | 1989- 1993 | 60 | 24 | 1989-1993 |  | 907 | 100 |
| 2 | СП Байгузинский сельсовет | 2 | 1990 | 100 | 210 | 1990 | 80 | - |  |  | 2 | 2010 |  | 16,1 | 1985 | 95 | 10 | 1985 | 95 | 450 | 24,5 |
| 3 | СП Верхоторский сельсовет | - |  |  | 350 | 1985-2005 | 65 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 4 | СП Иткуловский сельсовет | 1 | 1975 | 90 | - |  |  | - |  |  | 1 | 1973 | 100 | 9,5 | 1975 | 80 | 26 | 1975 | 80 | 450 | 23 |
| 5 | СП Ишеевский сельсовет | - |  |  | 120 | 1990 |  | - |  |  | - |  |  | 28,0 | 1995 |  | 78 |  |  | 3436 | 94 |
| 6 | СП Кузяновский сельсовет | - |  |  | 216 | 1990-1993 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |
| 7 | СП Кулгунинский сельсовет | 1 | 2010 | 1 | 30 |  |  | 1 | 2011 | 20 | 2 | 2010 | 1 | 16 | 2010 | 1 | 50 | 2011 |  | 940 | 78,3 |
| 8 | СП Макаровский сельсовет | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 13,5 | 1991 | 85 | 8 | 1991 | 80 | 700 | 45,0 |
| 9 | СП Петровский сельсовет | 1 | 1978 | 80 | 70 | 1990 | 50 | 5,1 | 1990 -2013 |  | 5 | 1990 | 70 | 35,7 | 1990 | 80 | 30 | 1995-2010 | 30 | 4000 | 85,3 |
| 10 | СП Сайрановский сельсовет | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 21,7 |  | 100 | 6 |  | 90 | 2500 | 78 |
| 11 | СП Скворчихинский сельсовет | 1 | 1984 | 90 | 183 | 1990 | 65 | - |  |  | - |  |  | 5 | 1984 | 95 | 6 | 1984 | 90 | 198 | 20,2 |
| 12 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет | 3 | 2000 | 50 | 400 | 1990-2012 |  | 5,5 | 1990-2012 | 70 | 2 | 2000 |  | 35 | 1990 | 95 | 45 | 1990 | 85 | 2200 | 89,7 |
| 13 | СП Янурусовский сельсовет | 1 | 1994 | 70 | 421 | 1990 | 40 | - |  |  | 2 | 1994 | 15 | 7,5 | 1994 | 70 | 43 | 1994 | 50 | 690 | 72,2 |
|  | Итого по Муниципальному району | 11 |  |  | 2030 |  |  | 11,6 |  |  | 14 |  |  | 212,2 |  |  | 326 |  |  | 16471 | 67,6 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района Ишимбайский район посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Башкортостан позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района Ишимбайский район.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 24,015 | 23,795 | 23,685 | 23,685 | 23,795 | 24,015 | 24,345 | 24,785 | 103,2 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 103,0 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,46 | 1,55 | 1,65 | 1,73 | 1,81 | 1,87 | 1,93 | 1,98 | 135,7 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 2,42 | 2,35 | 2,28 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,89 | 1,78 | 73,5 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 51 | 95 | 80 | 79 | 91 | 60 | 57 | 48 | 91,4 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 28 | 79 | 64 | 66 | 80 | 57 | 55 | 48 | 171,4 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,856 | 4,266 | 3,564 | 3,618 | 4,482 | 3,24 | 3,078 | 2,592 | 302,8 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,674 | 3,834 | 3,078 | 3,186 | 4,158 | 2,970 | 3,024 | 2,592 | 384,6 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 10 | 79 | 66 | 67 | 83 | 60 | 57 | 48 | 480,0 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 8 | 71 | 57 | 59 | 77 | 55 | 55 | 48 | в 6 р. |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2215 | 2225 | 2237 | 2247 | 2258 | 2266 | 2275 | 2285 | 103,2 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 2140 | 2150 | 2162 | 2171 | 2179 | 2189 | 2199 | 2207 | 103,1 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100,0 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | - | - | - | - | 110 | 220 | 330 | 440 | - |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 112,7 |
|  |  | кв.м | 105117 | 106479 | 108043 | 108843 | 109207 | 109571 | 111071 | 113235 | 107,7 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 14 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 17862 | 15600 | 12000 | 8700 | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
|  |  | кв.м | - | 2262 | 1564 | 800 | 364 | 364 | 1500 | 2164 | - |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | - | - | - | - | 110 | 220 | 330 | 440 | - |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - |
|  |  | мест | 7680 | 7630 | 7730 | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | - |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | мест | 350 | 200 |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | - |
|  |  | мест | - | 100 | 300 | 100 |  |  |  |  | - |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | - | - | - | 110 | 220 | 330 | 440 | - |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 7,0 | 9,215 | 4,325 | 7,87 | 6,5 | 5,74 | 6,412 | 6,006 | 85,8 |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 14,0 | 10,75 | 8,7 | 15,25 | 11,57 | 9,49 | 7,57 | 5,56 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 62,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 87,0 |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | - |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | 0 | 40,0 | 41,0 | 54,0 | 55,0 | 60,0 | 62,0 | 68,0 | - |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 114,3 |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 15070 | 16100 | 16200 | 16230 | 16250 | 16270 | 16300 | 16350 | 108,5 |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 128,6 |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 133,9 |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района Ишимбайский район, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района  Ишимбайский район

в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 78 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 8 |
| 1.1 | ООО «Уныш» д. Урман-Бишкадак | чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ООО «Павловка» д.Ново-Аптиково | чел. | 7 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 1.3 | ООО «Интернационал» д.Ишеево | чел. | 9 | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 | 1 |
| 1.4 | ООО «Сельскохозяйственная компания «Алга» с.Янурус. | чел. | 5 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.5 | ИП Байбарова Р.Х. – Глава КФХ д.Тимашевка | чел. | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 | ИП Алтынбаева З.Г. – Глава КФХ д.Арларово | чел. | 5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 1.7 | ООО «Колос» д.Скворчиха | чел. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.8 | ООО «ТФК-МРБ» д.Янги-Аул | чел. | 6 | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |
| 1.9 | ООО «Победа» д.Васильевка | чел. | 8 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 |
| 1.10 | ИП Лейтер Е.Г. – Глава КФХ с.Петровское | чел. | 6 | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |
| 1.11 | ООО «Нива» д.Кинзебулатово | чел. | 7 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 1 |
| 1.12 | ООО ПКФ «Нефтяник» с-з Нефтяник | чел. | 7 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| 1.13 | Отделение «Ишимбайское» ОАО «Зирганская МТС» д.Ахмерово | чел. | 7 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: |  | 155 | 21 | 19 | 21 | 21 | 27 | 26 | 20 |
| 2.1 | МБОУ СОШ с.Нижнеарметово | Чел. | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2.2 | МБОУ СОШ с.Кинзебулатово | Чел. | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.3 | МКОУ СОШ с.Верхотор | Чел. | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.4 | МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово | Чел. | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | МБОУ СОШ с.Ишеево | Чел. | 12 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2.6 | МБОУ СОШ с.Ахмерово | Чел. | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.7 | МБОУ СОШ с.Кулгунино | Чел. | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.8 | МБОУ СОШ с.Петровское | Чел. | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2.9 | МБОУ СОШ с.Васильевка | Чел. | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2.10 | МБОУ СОШ с.Биксяново | Чел. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2.11 | МБОУ СОШ с.Ново-Аптиково | Чел. | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2.12 | МБОУ СОШ с.Урман-Бишкадак | Чел. | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.13 | Филиал ООШ с Янурусово | Чел. | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе Государственное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница – всего, в том числе | Чел. | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|  | ФАП - всего | Чел. | 10 | 5 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
| 3.1 | Нижне-Арметовский ФАП | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Байгузинский ФАП | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мало-Баиковский ФАП | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ишимовский ФАП | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Верхнеарметовский ФАП | Чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Урман-Бишкадакский ФАП | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Янурусовский ФАП | Чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.8 | Канакаевский ФАП | Чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.9 | Кинзебулатовский ФАП | Чел. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3.10 | Ахмеровский ФАП | Чел. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Врачебные амбулатории | Чел. | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.11 | Новоаптиковская врачебная амбулатория | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | Верхоторская врачебная амбулатория | Чел. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Участковые больницы | Чел. | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Макаровская участковая больница | Чел. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Петровская участковая больница | Чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе | Чел. | 93 | 14 | 11 | 15 | 17 | 12 | 15 | 9 |
| 4.1 | Сельский дом культуры с.Нижнеарметово | Чел. | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4.2 | Сельский дом культуры с.Кинзебулатово | Чел. | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4.3 | Сельский дом культуры с.Иткулово | Чел. | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4.4 | Сельский дом культуры с.Ишеево | Чел. | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | Сельский дом культуры с.Макарово | Чел. | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Сельский дом культуры с.Петровское | Чел. | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | Сельский дом культуры с.Урман-Бишкадак | Чел. | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | Сельский дом культуры с.Янурусово | Чел. | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Сельский клуб д.Кияуково | Чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | Чел. | 63 | 7 | 5 | 5 | 25 | 9 | 6 | 6 |
| 5.1 | Комитет по спорту и туризму | Чел. | 34 | 5 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 |
| 5.2 | Детско-юношеская спортивная школа №1 | Чел. | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 5.3 | Детско-юношеская спортивная школа №2 | Чел. | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|  | Итого | Чел. | 404 | 64 | 47 | 56 | 78 | 57 | 58 | 44 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района Ишимбайский район, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 460 | 79 | 66 | 67 | 83 | 60 | 57 | 48 |
|  |  | кв.м | 24840 | 4266 | 3564 | 3618 | 4482 | 3240 | 3078 | 2592 |
|  |  | млн. руб. | 586,224 | 100,6776 | 84,1104 | 85,3848 | 105,7752 | 76,464 | 72,6408 | 61,1712 |
| 1.1 | СП Арметовский сельсовет | домов | 35 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1890 | 432 | 324 | 162 | 270 | 162 | 270 | 270 |
| 1.2 | СП Байгузинский сельсовет | домов | 49 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 |
|  |  | кв.м | 2646 | 378 | 486 | 378 | 324 | 432 | 432 | 216 |
| 1.3 | СП Верхоторский сельсовет | домов | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 702 | 54 | 108 | 162 | 162 | 54 | 54 | 108 |
| 1.4 | СП Иткуловский сельсовет | домов | 34 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | кв.м | 1836 | 270 | 216 | 324 | 432 | 216 | 216 | 162 |
| 1.5 | СП Ишеевский сельсовет | домов | 72 | 8 | 5 | 11 | 18 | 10 | 12 | 8 |
|  |  | кв.м | 3888 | 432 | 270 | 594 | 972 | 540 | 648 | 432 |
| 1.6 | СП Кузяновский сельсовет | домов | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 216 |  | 54 | 54 | 108 |  |  |  |
| 1.7 | СП Кулгунинский сельсовет | домов | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|  |  | кв.м | 1242 | 216 | 216 | 54 | 108 | 270 | 162 | 216 |
| 1.8 | СП Макаровский сельсовет | домов | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
|  |  | кв.м | 1026 | 324 | 108 | 108 | 108 | 162 | 162 | 54 |
| 1.9 | СП Петровский сельсовет | домов | 80 | 15 | 13 | 11 | 17 | 8 | 9 | 7 |
|  |  | кв.м | 4320 | 810 | 702 | 594 | 918 | 432 | 486 | 378 |
| 1.10 | СП Сайрановский сельсовет | домов | 50 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 2700 | 378 | 432 | 540 | 378 | 486 | 216 | 270 |
| 1.11 | СП Скворчихинсткй сельсовет | домов | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 540 | 108 | 108 | 108 | 54 | 0 | 54 | 108 |
| 1.12 | СП Урман-Бишкадакский сельсовет | домов | 31 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|  |  | кв.м | 1674 | 378 | 324 | 324 | 216 | 162 | 108 | 162 |
| 1.13 | СП Янурусовкий сельсовет | домов | 40 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 |
|  |  | кв.м | 2160 | 486 | 216 | 216 | 432 | 324 | 270 | 216 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 423 | 71 | 57 | 59 | 77 | 55 | 56 | 48 |
|  |  | кв.м | 22842 | 3834 | 3078 | 3186 | 4158 | 2970 | 3024 | 2592 |
|  |  | млн. руб. | 539,0712 | 90,4824 | 72,6408 | 75,1896 | 98,1288 | 70,092 | 71,3664 | 61,1712 |
| 1.1 | СП Арметовский сельсовет | домов | 30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | кв.м | 1620 | 324 | 270 | 108 | 216 | 162 | 270 | 270 |
| 1.2 | СП Байгузинский сельсовет | домов | 42 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 |
|  |  | кв.м | 2268 | 324 | 378 | 324 | 270 | 324 | 432 | 216 |
| 1.3 | СП Верхоторский сельсовет | домов | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 702 | 54 | 108 | 162 | 162 | 54 | 54 | 108 |
| 1.4 | СП Иткуловский сельсовет | домов | 34 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | кв.м | 1836 | 270 | 216 | 324 | 432 | 216 | 216 | 162 |
| 1.5 | СП Ишеевский сельсовет | домов | 70 | 8 | 5 | 10 | 17 | 10 | 12 | 8 |
|  |  | кв.м | 3780 | 432 | 270 | 540 | 918 | 540 | 648 | 432 |
| 1.6 | СП Кузяновский сельсовет | домов | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 216 |  | 54 | 54 | 108 |  |  |  |
| 1.7 | СП Кулгунинский сельсовет | домов | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|  |  | кв.м | 1188 | 216 | 162 | 54 | 108 | 270 | 162 | 216 |
| 1.8 | СП Макаровский сельсовет | домов | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
|  |  | кв.м | 864 | 270 | 54 | 108 | 108 | 108 | 162 | 54 |
| 1.9 | СП Петровский сельсовет | домов | 73 | 14 | 12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 7 |
|  |  | кв.м | 3942 | 756 | 648 | 540 | 810 | 378 | 432 | 378 |
| 1.10 | СП Сайрановский сельсовет | домов | 45 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 |
|  |  | кв.м | 2430 | 324 | 378 | 432 | 378 | 432 | 216 | 270 |
| 1.11 | СП Скворчихинсткй селсовет | домов | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 540 | 108 | 108 | 108 | 54 | 0 | 54 | 108 |
| 1.12 | СП Упман-Бишкадакский сельсовет | домов | 27 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  |  | кв.м | 1458 | 324 | 270 | 270 | 162 | 162 | 108 | 162 |
| 1.13 | СП Янурусовкий сельсовет | домов | 37 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 |
|  |  | кв.м | 1998 | 432 | 162 | 162 | 432 | 324 | 270 | 216 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района  Ишимбайский район

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 7,394 | 7,394 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | СП Ишеевский сельский совет | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,697 | 3,697 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | СП Скворчихинский сельский совет | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,697 | 3,697 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 500 | 100 | 300 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 259,34 | 38,783 | 110 | 110,56 |  |  |  |  |
| 3.1 | СП Арметовский сельский совет | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 38,783 | 38,783 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | СП Кулгунинский сельский совет | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | СП Петровский сельский совет | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 110,56 |  |  | 110,56 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 2250 |  | 1125 |  | 1125 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 6,324 |  | 2,631 |  | 3,693 |  |  |  |
| 4.1 | СП Байгузинский сельский совет | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1125 |  | 1125 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 2,631 |  | 2,631 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | СП Ишеевский сельский совет | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | кв.м | 1125 |  |  |  | 1125 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,693 |  |  |  | 3,693 |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района Ишимбайский район

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 46,068 | 9,215 | 4,325 | 7,870 | 6,500 | 5,740 | 6,412 | 6,006 |
|  |  | млн. руб. | 50,013 | 6,814 | 7,246 | 7,038 | 6,106 | 7,250 | 7,791 | 7,768 |
| 1.1 | Байгузинское сельское поселение - газораспределительные сети по ул. Молодежная в д. Малобаиково | км | 0,773 |  |  |  |  | 0,773 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,69 |  |  |  |  | 1,690 |  |  |
| 1.2 | Иткуловское сельское поселение - внутрипоселковый газопровод д. Уразбаево | км | 4,454 | 4,454 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,796 | 3,796 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ишеевское сельское поселение | км | 12,574 |  | 3,001 |  |  | 4,967 | 2,561 | 2,045 |
|  |  | млн.руб | 17,403 |  | 6,146 |  |  | 5,560 | 3,561 | 2,136 |
| 1.3.1 | Газораспределительные сети по ул. Садовая, Полевая, Молодежная в с. Ишеево | км | 5,562 |  | 3,001 |  |  |  | 2,561 |  |
|  |  | млн.руб | 9,707 |  | 6,146 |  |  |  | 3,561 |  |
| 1.3.2 | Газификация п. Урняк, Карасевка, Шиханы | км | 4,967 |  |  |  |  | 4,967 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,56 |  |  |  |  | 5,56 |  |  |
| 1.3.3 | Внутрипоселковый газопровод с. Ахмерово | км | 2,045 |  |  |  |  |  |  | 2,045 |
|  |  | млн.руб | 2,136 |  |  |  |  |  |  | 2,136 |
| 1.4 | Кулгунинское сельское поселение - газоснабжение с. Кулгунино | км | 3,851 |  |  |  |  |  | 3,851 |  |
|  |  | млн.руб | 4,23 |  |  |  |  |  | 4,23 |  |
| 1.5 | Макаровское сельское поселение | км | 14,412 | 4,761 |  |  | 5,690 |  |  | 3,961 |
|  |  | млн.руб | 13,880 | 3,018 |  |  | 5,230 |  |  | 5,632 |
| 1.5.1 | Газификация улиц Центральная, Речная, Горная, Уральская, Молодежная, с. Макарово | км | 10,451 | 4,761 |  |  | 5,69 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 8,248 | 3,018 |  |  | 5,23 |  |  |  |
| 1.5.2 | Газоснабжение д. Зигановка, д. Подгорный | км | 3,961 |  |  |  |  |  |  | 3,961 |
|  |  | млн.руб | 5,632 |  |  |  |  |  |  | 5,632 |
| 1.6 | Петровское сельское поселение - газификация ул. Мира, д. Васильевка | км | 5,296 |  |  | 5,296 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |  |
| 1.7 | Скворчихинское сельское поселение | км | 3,384 |  |  | 2,574 | 0,810 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,014 |  |  | 2,138 | 0,876 |  |  |  |
| 1.7.1 | Газификация ул. Ключевая и Заречная с. Скворчиха | км | 2,574 |  |  | 2,574 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,138 |  |  | 2,138 |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Газификация ул. Речная д. Кизекеево | км | 0,81 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,876 |  |  |  | 0,876 |  |  |  |
| 1.8 | Урманбишкадакское сельское поселение - газификация ул. Кулмыя д. Салихово | км | 1,324 |  | 1,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 133,23 | 18,27 | 17,4 | 23,45 | 20,51 | 18,42 | 18,77 | 16,41 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|  |  | млн.руб | 11,34 | 1,47 | 2,8 | 0,98 | 1,99 | 1,47 | 1,53 | 1,1 |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 22 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|  |  | млн.руб | 12,87 | 1,74 | 2,43 | 1,12 | 2,32 | 1,76 | 2,1 | 1,4 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 68,89 | 10,75 | 8,7 | 15,25 | 11,57 | 9,49 | 7,57 | 5,56 |
|  |  | млн.руб | 109,02 | 15,06 | 12,17 | 21,35 | 16,2 | 15,19 | 15,14 | 13,91 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Арметовское сельское поселение | млн.руб. | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3,07 |  |  |  |  | 3,07 |  |  |
| 2.1.2 | Байгузинское сельское поселение | млн.руб. | 23,45 |  |  | 23,45 |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,12 |  |  | 1,12 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 15,25 |  |  | 15,25 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 21,35 |  |  | 21,35 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Верхоторское сельское поселение | млн.руб. | 7,35 | 0 | 0 | 0 | 7,35 | 0 | 0 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,49 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,56 |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 6,3 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |
| 2.1.4 | Иткуловский сельское поселение | млн.руб. | 13,59 | 8,13 | 0 | 0 | 5,46 | 0 | 0 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,99 | 0,49 |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,1 | 0,54 |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 8,21 | 5,07 |  |  | 3,14 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 11,5 | 7,1 |  |  | 4,4 |  |  |  |
| 2.1.5 | Ишеевский сельское поселение | млн.руб. | 23,04 | 3,95 | 11,39 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 6 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,14 | 0,49 | 1,65 |  | 1 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 6 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,27 | 0,6 | 1,47 |  | 1,2 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 11,88 | 2,04 | 5,91 |  | 3,93 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 16,63 | 2,86 | 8,27 |  | 5,5 |  |  |  |
| 2.1.6 | Кулгунинское сельское поселение | млн.руб. | 16,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,41 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб | 1,4 |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5,56 |  |  |  |  |  |  | 5,56 |
| 2.1.7 | Петровское сельское поселение | млн.руб. | 13,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,42 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | млн.руб | 1,02 |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | млн.руб | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |
|  |  | млн.руб | 11 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 2.1.8 | Сайрановское сельское поселение | млн.руб. | 6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,99 | 0 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,56 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3,71 |  |  |  |  | 3,71 |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,94 |  |  |  |  | 5,94 |  |  |
| 2.1.9 | Скворчихинское сельское поселение | млн.руб. | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 0 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,71 |  |  |  |  | 2,71 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,34 |  |  |  |  | 4,34 |  |  |
| 2.1.10 | Урма-Бишкадакское сельское поселение | млн.руб. | 9,97 | 6,19 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | км | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,09 | 0,49 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,08 | 0,6 | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 5,57 | 3,64 | 1,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7,8 | 5,1 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Янурусовское сельское поселение | млн.руб. | 7,58 | 0 | 2,23 | 0 | 0 | 0 | 5,35 | 0 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,06 |  | 0,55 |  |  |  | 0,51 |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,18 |  | 0,48 |  |  |  | 0,7 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,93 |  | 0,86 |  |  |  | 2,07 |  |
|  |  | млн.руб | 5,34 |  | 1,2 |  |  |  | 4,14 |  |

Таблица 14

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района Ишимбайский район

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Арметовский с/с – всего, | млн. руб. | 314,1 |  |  | 314,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 7,6 |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 265,5 |  |  | 265,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Байгузинский с/с – всего, | млн. руб. | 651,75 | 297,55 | 354,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство подъездных дорог | км | 11 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 33 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 18,8 | 6,8 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,2 | 3,2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Линия уличного освещения | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,6 | 1,6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 45,2 | 13,4 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 16 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 15 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 14.4 | 6,4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 15,15 | 5,45 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,25 | 0,65 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 5 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 | 0,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Строительство водопровода | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 9,9 | 4,4 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 538,9 | 268,4 | 270,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 220 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 18 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,9 | 0,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Верхоторский с\с – всего | млн. руб. | 458.2 |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 457.2 |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 3.2 | Строительство подъездных дорог | км | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | млн. руб. | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |
| 3.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |
| 3.3.4 | Линия уличного освещения | км | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 3.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 3.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | млн.руб. | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 3.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |
| 3.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |
| 3.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |
| 3.5.4 | Строительство водопровода | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | млн.руб. | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 3.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 369.2 |  |  |  |  |  |  |  | 369.2 |
| 3.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 3.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 3.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3.6.7 | Озеленение улиц и площадей | км | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | млн.руб. | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 4 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Иткуловский с/с – всего, | млн. руб. | 391,1 |  | 205,4 |  | 185,7 |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство подъездных дорог | км | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15 |  | 9 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 11,8 |  | 5,4 |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 4.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,2 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Линия уличного освещения | км | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 28 |  | 13,2 |  | 14,8 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 8 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 12 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 5 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 8 |  | 3,2 |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 4.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 11,9 |  | 7,6 |  | 4,3 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,6 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 4.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,6 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |
| 4.5.4 | Строительство водопровода | км | 4,5 |  | 2,5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,7 |  | 5,5 |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 4.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 323,4 |  | 169,2 |  | 154,2 |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 100 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
| 4.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 8 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 4 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,4 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 5 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Ишеевский с/с – всего, | млн. руб. | 1414,95 | 807,25 | 607,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 0,5 | - | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство подъездных дорог | км | 8 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 24 | 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 50 | 32 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 13 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 13 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 20 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Линия уличного освещения | км | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 10 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 111 | 79 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 13 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 52 | 40 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 8 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 24 | 15 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 35 | 24 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 36,95 | 21,75 | 15,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 9 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5,85 | 3,25 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 9 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,6 | 2 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.4 | Строительство водопровода | км | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 26,5 | 16,5 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 1192,5 | 656,5 | 536 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 330 | 220 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 500 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 300 | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 50 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 25 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,5 | 1,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Кузяновский с\с – всего | млн. руб. | 472.45 |  |  |  | 1,0 | 471.45 |  |  |  |
| 6.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
| 6.2 | Строительство подъездных дорог | км | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 6.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 10.8 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |
| 6.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 6.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |
| 6.3.4 | Линия уличного освещения | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| 6.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 19.4 |  |  |  |  | 19.4 |  |  |  |
| 6.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 6.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 6.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6.4 |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  |
| 6.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 10.85 |  |  |  |  | 10.85 |  |  |  |
| 6.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1.95 |  |  |  |  | 1.95 |  |  |  |
| 6.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |
| 6.5.3 | Строительство водопровода | км | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7.7 |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |
| 6.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 421.4 |  |  |  |  | 421.4 |  |  |  |
| 6.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 6.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 6.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 6.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 6.6.7 | Озеленение улиц и площадей | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 7 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Кулгунинский с\с – всего | млн. руб. | 527.65 |  |  | 1,0 |  |  | 526.65 |  |  |
| 7.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Строительство подъездных дорог | км | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | млн. руб. | 180 |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 7.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 7.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 7.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 7.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | млн.руб. | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7.3.4 | Линия уличного освещения | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 7.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 40 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 7.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | млн.руб. | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 7.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | млн.руб. | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 7.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | млн.руб. | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 7.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 14.15 |  |  |  |  |  |  | 14.15 |  |
| 7.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | млн.руб. | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |  |
| 7.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | млн.руб. | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 7.5.3 | Строительство водопровода | км | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | млн.руб. | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 7.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 275.5 |  |  |  |  |  |  | 275.5 |  |
| 7.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| 7.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 7.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 7.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 7.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 7.6.7 | Озеленение улиц и площадей | км | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | млн.руб. | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 8. | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Макаровский с/с – всего, | млн. руб. | 749,25 | 489,0 | 260,25 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Строительство подъездных дорог | км | 12 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 36 | 6 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 19,6 | 5,6 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4,6 | 2,4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4 | Линия уличного освещения | км | 8 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,2 | 1,2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 48,4 | 13,4 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 16 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 18 | 3 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 14,4 | 6,4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 16,25 | 5,5 | 10,75 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3,9 | 0,65 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2,45 | 0,45 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.3 | Строительство водопровода | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 9,9 | 4,4 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 628,9 | 458,4 | 170,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 220 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 18 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 9 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 0,9 | 0,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Петровский с/с – всего, | млн. руб. | 584.3 | 197.1 |  | 387.2 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Строительство подъездных дорог | км | 4 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 26.8 | 6.8 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 14 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 11.2 | 3.2 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9.3.4 | Линия уличного освещения | км | 14 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5.6 | 1.6 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 49.4 | 13.4 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 12 | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 15 | 3 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 9.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 14 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 22.4 | 6.4 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 20.7 | 5.5 |  | 15.2 |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2.25 | 0.65 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 5 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 | 0.4 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 9.5.3 | Строительство водопровода | км | 14 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 14.4 | 4.4 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 474.4 | 168.4 |  | 306 |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 120 | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 9.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 9.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 9.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 100 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 9.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 14 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 28 | 8 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 9.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 14 | 4 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1.4 | 0.4 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Сайрановский с\с – всего | млн. руб. | 576.8 |  |  | 1 | 575.8 |  |  |  |  |
| 10.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Строительство подъездных дорог | км | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 10.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.3.4 | Линия уличного освещения | км | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 59 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 10.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 10.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 21.75 |  |  |  | 21.75 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 3.25 |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.5.4 | Строительство водопровода | км | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 10.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 16.5 |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  |
| 10.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 275.5 |  |  |  | 275.5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10.6.7 | Озеленение улиц и площадей | км | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Скворчихинский с\с – всего | млн. руб. | 381.25 |  | 1 |  |  | 380.25 |  |  |  |
| 11.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Строительство подъездных дорог | км | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 11.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 11.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 11.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 11.3.4 | Линия уличного освещения | км | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 11.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 67 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
| 11.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| 11.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 11.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 11.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 11.75 |  |  |  |  | 21.75 |  |  |  |
| 11.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 3.25 |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |
| 11.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 11.5.3 | Строительство водопровода | км | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 6.5 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 11.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. |  | 246.5 |  |  |  | 246.5 |  |  |  |
| 11.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 11.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 11.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 11.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 11.6.7 | Озеленение улиц и площадей | км |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
| 12 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Урман-Бишкадакский с/с (наименование сельского поселения) – всего, | млн. руб. | 1596,3 | 1379,95 |  | 216,35 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Строительство подъездных дорог | км | 7 | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 21 | 12,0 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 39 | 28,2 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 11 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 11 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 12.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 10 | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 10 | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 12.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 20,5 | 16,5 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 16,4 | 13,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 12.3.4 | Линия уличного освещения | км | 20,5 | 16,5 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 8,2 | 6,6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 113,8 | 90,4 |  | 23,4 |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 12 | 10 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 48 | 40 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 9,8 | 6,8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 33 | 24 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 12.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 20,5 | 16,5 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 32,8 | 26,4 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 36,25 | 26,5 |  | 9,75 |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 11 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,15 | 5,2 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 12.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 11 | 8 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 4,4 | 3,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 12.5.3 | Строительство водопровода | км | 22,5 | 16,5 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 24,7 | 18,1 |  | 6,6 |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 1379,65 | 1216,25 |  | 163,4 |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 330 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 15 | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 12.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 300 | 200 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 12.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 200 | 150 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 12.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 16,5 | 12,5 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 10,5 | 2,5 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 12.6.7 | Озеленение улиц и площадей | кв.м | 16,5 | 12,5 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,65 | 1,25 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в СП Янурусовский с\с – всего | млн. руб. | 380.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 379.25 |
| 13.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13.2 | Строительство подъездных дорог | км | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | млн. руб. | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 13.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 13.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 13.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | млн.руб. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 13.3.4 | Линия уличного освещения | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб. | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| 13.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 13.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 13.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | млн.руб. | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 13.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб. | 21.75 |  |  |  |  |  |  |  | 21.75 |
| 13.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 13.5.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 13.5.3 | Строительство водопровода | км | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | млн.руб. | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  | 16.5 |
| 13.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб. | 275.5 |  |  |  |  |  |  |  | 275.5 |
| 13.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 13.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 13.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 13.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 13.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 13.6.7 | Озеленение улиц и площадей | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | млн.руб. | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений муниципального района Ишимбайский район

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Учреждение территориального общественного самоуправления в сельских населенных пунктах: д. Гумерово (Петровское сельское поселение) - 190 человек. д. Сайраново (Сайрановское сельское поселение) – 170 человек. д. Алакаево (Скворчихинское сельское поселение) – 60 человек. | ед. ед. ед. | 1 1 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах сельских поселений по решению вопросов местного значения поселения – 15070 человек | ед. | 182 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | Проведение экологических субботников по очистке территорий населенных пунктов сельских поселений, родников, берегов рек и озер муниципального района – 15000 человек. | ед. | 182 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 4 | Благоустройство сельских поселений (прокладка уличных дорог и тротуаров, озеленение, освещение, строительство мостов, устройство колодцев, артезианских скважин и др.). | млн.руб. | 45,5 | 5,2 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,5 |
| 5 | Оздоровление социальной среды сельского сообщества (борьба с алкоголизацией населения – проведение мероприятий «Трезвое село», наркоманией и правонарушениями, пропаганда здорового образа жизни). | млн.руб. | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 6 | Программа выявления, возрождения и развития народных промыслов и ремесел в сельских поселениях – 150 человек. | млн.руб. | 7,1 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 7 | Поддержка местных инициатив по возрождению национальных культур, создание творческих народных коллективов, возобновление и восстановление обычаев и традиций населения, проживающего в сельских поселениях - 3000 человек. | млн.руб. | 5,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 8 | Организация и проведение Фестивалей народного творчества, в том числе организация фестиваля «Земля Юрматы». Проведение мероприятий, направленных на сохранение памятников природы – озер, пещер, горы Торатау - 3500 человек. | млн.руб. | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
|  | Итого | млн.руб. | 65,6 | 7,2 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 11,2 |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района Ишимбайский район

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сохранение природного наследия (озеро Тугар-Салган, гора Торатау и т.д.), расположенных на территории сельских поселений, и популяризация в республике и за ее пределами. | млн. руб. | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Организация кружковой работы и факультативных занятий в общеобразовательных учреждениях по изучению основ ведения сельскохозяйственного производства. | млн. руб. | 4,7 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| 3 | Предоставление льгот и преференций субъектам малого предпринимательства, расположенных в сельской местности, и занимающихся приоритетными для сельских поселений видами деятельности: сельскохозяйственное производство, переработка сельскохозяйственной продукции, возрождение народных промыслов и ремесел. | млн. руб. | 37,1 | 6,1 | 6,7 | 5,0 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,5 |
| 4 | Проведение мероприятий, смотров-конкурсов для выявления и поощрения наиболее высоких достижений в сфере сельского хозяйства (в т.ч. на ежегодном празднике «Сабантуй»). | млн.руб. | 9,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| 5 | Информационное наполнение информацией официальных сайтов сельских поселений о сельских населенных пунктах в сети Интернет. |  | 5,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Участие во всероссийских и республиканских сельских спортивных играх и финальных соревнованиях по традиционным для республики видам спорта. | млн.руб. | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 7 | Выделение средств на повышение квалификации и получение специализированного сельскохозяйственного образования выпускниками школ | млн.руб. | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Проведение курсов, семинаров с привлечением преподавателей и специалистов сельскохозяйственного производства с участием сельскохозяйственных предприятий, КФХ, ЛПХ. | млн.руб. | 3,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 9 | Участие сельхозтоваропроизводителей, КФХ, ЛПХ в выставках и на ярмарках сельскохозяйственной продукции, в том числе и за пределами муниципального района. | млн.руб. | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
|  | Итого | млн. руб. | 75,0 | 9,7 | 10,7 | 9,8 | 9,7 | 10,4 | 11,9 | 12,8 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Республики Башкортостан, муниципального района  и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 10220,56 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2948,212 млн. рублей;

за счет средств бюджета Республики Башкортостан  –  6049,325 млн. рублей;

за счет средств бюджета муниципального района  –   606,766 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений -  0,190 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –  616,067 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 586,224 | 100,678 | 84,110 | 85,385 | 105,775 | 76,464 | 72,641 | 61,171 |
|  |  | - федеральный бюджет | 175,867 | 30,203 | 25,233 | 25,615 | 31,733 | 22,939 | 21,792 | 18,351 |
|  |  | - региональный бюджет | 234,490 | 40,271 | 33,644 | 34,154 | 42,310 | 30,586 | 29,056 | 24,468 |
|  |  | - районный бюджет | 87,934 | 15,102 | 12,617 | 12,808 | 15,866 | 11,470 | 10,896 | 9,176 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 87,934 | 15,102 | 12,617 | 12,808 | 15,866 | 11,470 | 10,896 | 9,176 |
| 1.1 | Арметовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 44,604 | 10,195 | 7,646 | 3,823 | 6,372 | 3,823 | 6,372 | 6,372 |
|  |  | - федеральный бюджет | 13,381 | 3,059 | 2,294 | 1,147 | 1,912 | 1,147 | 1,912 | 1,912 |
|  |  | - региональный бюджет | 17,842 | 4,078 | 3,059 | 1,529 | 2,549 | 1,529 | 2,549 | 2,549 |
|  |  | - районный бюджет | 6,691 | 1,529 | 1,147 | 0,573 | 0,956 | 0,573 | 0,956 | 0,956 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,691 | 1,529 | 1,147 | 0,573 | 0,956 | 0,573 | 0,956 | 0,956 |
| 1.2 | Байгузинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 62,446 | 8,921 | 11,470 | 8,921 | 7,646 | 10,195 | 10,195 | 5,098 |
|  |  | - федеральный бюджет | 18,734 | 2,676 | 3,441 | 2,676 | 2,294 | 3,059 | 3,059 | 1,529 |
|  |  | - региональный бюджет | 24,978 | 3,568 | 4,588 | 3,568 | 3,059 | 4,078 | 4,078 | 2,039 |
|  |  | - районный бюджет | 9,367 | 1,338 | 1,720 | 1,338 | 1,147 | 1,529 | 1,529 | 0,765 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,367 | 1,338 | 1,720 | 1,338 | 1,147 | 1,529 | 1,529 | 0,765 |
| 1.3 | Верхоторское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,567 | 1,274 | 2,549 | 3,823 | 3,823 | 1,274 | 1,274 | 2,549 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,970 | 0,382 | 0,765 | 1,147 | 1,147 | 0,382 | 0,382 | 0,765 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,627 | 0,510 | 1,020 | 1,529 | 1,529 | 0,510 | 0,510 | 1,020 |
|  |  | - районный бюджет | 2,485 | 0,191 | 0,382 | 0,573 | 0,573 | 0,191 | 0,191 | 0,382 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,485 | 0,191 | 0,382 | 0,573 | 0,573 | 0,191 | 0,191 | 0,382 |
| 1.4 | Иткуловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 43,330 | 6,372 | 5,098 | 7,646 | 10,195 | 5,098 | 5,098 | 3,823 |
|  |  | - федеральный бюджет | 12,999 | 1,912 | 1,529 | 2,294 | 3,059 | 1,529 | 1,529 | 1,147 |
|  |  | - региональный бюджет | 17,332 | 2,549 | 2,039 | 3,059 | 4,078 | 2,039 | 2,039 | 1,529 |
|  |  | - районный бюджет | 6,499 | 0,956 | 0,765 | 1,147 | 1,529 | 0,765 | 0,765 | 0,573 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,499 | 0,956 | 0,765 | 1,147 | 1,529 | 0,765 | 0,765 | 0,573 |
| 1.5 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 91,757 | 10,195 | 6,372 | 14,018 | 22,939 | 12,744 | 15,293 | 10,195 |
|  |  | - федеральный бюджет | 27,527 | 3,059 | 1,912 | 4,206 | 6,882 | 3,823 | 4,588 | 3,059 |
|  |  | - региональный бюджет | 36,703 | 4,078 | 2,549 | 5,607 | 9,176 | 5,098 | 6,117 | 4,078 |
|  |  | - районный бюджет | 13,764 | 1,529 | 0,956 | 2,103 | 3,441 | 1,912 | 2,294 | 1,529 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 13,764 | 1,529 | 0,956 | 2,103 | 3,441 | 1,912 | 2,294 | 1,529 |
| 1.6 | Кузяновское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,098 |  | 1,274 | 1,274 | 2,549 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,529 |  | 0,382 | 0,382 | 0,765 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,039 |  | 0,510 | 0,510 | 1,020 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,765 |  | 0,191 | 0,191 | 0,382 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,765 |  | 0,191 | 0,191 | 0,382 |  |  |  |
| 1.7 | Кулгунинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 29,311 | 5,098 | 5,098 | 1,274 | 2,549 | 6,372 | 3,823 | 5,098 |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,793 | 1,529 | 1,529 | 0,382 | 0,765 | 1,912 | 1,147 | 1,529 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,724 | 2,039 | 2,039 | 0,510 | 1,020 | 2,549 | 1,529 | 2,039 |
|  |  | - районный бюджет | 4,397 | 0,765 | 0,765 | 0,191 | 0,382 | 0,956 | 0,573 | 0,765 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,397 | 0,765 | 0,765 | 0,191 | 0,382 | 0,956 | 0,573 | 0,765 |
| 1.8 | Макаровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 24,214 | 7,646 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 3,823 | 3,823 | 1,274 |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,264 | 2,294 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 1,147 | 1,147 | 0,382 |
|  |  | - региональный бюджет | 9,685 | 3,059 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,529 | 1,529 | 0,510 |
|  |  | - районный бюджет | 3,632 | 1,147 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,573 | 0,573 | 0,191 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,632 | 1,147 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,573 | 0,573 | 0,191 |
| 1.9 | Петровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 101,952 | 19,116 | 16,567 | 14,018 | 21,665 | 10,195 | 11,470 | 8,921 |
|  |  | - федеральный бюджет | 30,586 | 5,735 | 4,970 | 4,206 | 6,499 | 3,059 | 3,441 | 2,676 |
|  |  | - региональный бюджет | 40,781 | 7,646 | 6,627 | 5,607 | 8,666 | 4,078 | 4,588 | 3,568 |
|  |  | - районный бюджет | 15,293 | 2,867 | 2,485 | 2,103 | 3,250 | 1,529 | 1,720 | 1,338 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 15,293 | 2,867 | 2,485 | 2,103 | 3,250 | 1,529 | 1,720 | 1,338 |
| 1.10 | Сайрановское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 63,720 | 8,921 | 10,195 | 12,744 | 8,921 | 11,470 | 5,098 | 6,372 |
|  |  | - федеральный бюджет | 19,116 | 2,676 | 3,059 | 3,823 | 2,676 | 3,441 | 1,529 | 1,912 |
|  |  | - региональный бюджет | 25,488 | 3,568 | 4,078 | 5,098 | 3,568 | 4,588 | 2,039 | 2,549 |
|  |  | - районный бюджет | 9,558 | 1,338 | 1,529 | 1,912 | 1,338 | 1,720 | 0,765 | 0,956 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,558 | 1,338 | 1,529 | 1,912 | 1,338 | 1,720 | 0,765 | 0,956 |
| 1.11 | Скворчихинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,744 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 1,274 |  | 1,274 | 2,549 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,823 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,382 |  | 0,382 | 0,765 |
|  |  | - региональный бюджет | 5,098 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 0,510 |  | 0,510 | 1,020 |
|  |  | - районный бюджет | 1,912 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,191 |  | 0,191 | 0,382 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,912 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,191 |  | 0,191 | 0,382 |
| 1.12 | Урманбишкадакское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 39,506 | 8,921 | 7,646 | 7,646 | 5,098 | 3,823 | 2,549 | 3,823 |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,852 | 2,676 | 2,294 | 2,294 | 1,529 | 1,147 | 0,765 | 1,147 |
|  |  | - региональный бюджет | 15,803 | 3,568 | 3,059 | 3,059 | 2,039 | 1,529 | 1,020 | 1,529 |
|  |  | - районный бюджет | 5,926 | 1,338 | 1,147 | 1,147 | 0,765 | 0,573 | 0,382 | 0,573 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,926 | 1,338 | 1,147 | 1,147 | 0,765 | 0,573 | 0,382 | 0,573 |
| 1.13 | Янурусовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 50,976 | 11,470 | 5,098 | 5,098 | 10,195 | 7,646 | 6,372 | 5,098 |
|  |  | - федеральный бюджет | 15,293 | 3,441 | 1,529 | 1,529 | 3,059 | 2,294 | 1,912 | 1,529 |
|  |  | - региональный бюджет | 20,390 | 4,588 | 2,039 | 2,039 | 4,078 | 3,059 | 2,549 | 2,039 |
|  |  | - районный бюджет | 7,646 | 1,720 | 0,765 | 0,765 | 1,529 | 1,147 | 0,956 | 0,765 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,646 | 1,720 | 0,765 | 0,765 | 1,529 | 1,147 | 0,956 | 0,765 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 539,071 | 90,482 | 72,641 | 75,190 | 98,129 | 70,092 | 71,366 | 61,171 |
|  |  | - федеральный бюджет | 161,721 | 27,145 | 21,792 | 22,557 | 29,439 | 21,028 | 21,410 | 18,351 |
|  |  | - региональный бюджет | 215,628 | 36,193 | 29,056 | 30,076 | 39,252 | 28,037 | 28,547 | 24,468 |
|  |  | - районный бюджет | 80,861 | 13,572 | 10,896 | 11,278 | 14,719 | 10,514 | 10,705 | 9,176 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 80,861 | 13,572 | 10,896 | 11,278 | 14,719 | 10,514 | 10,705 | 9,176 |
| 2.1 | Арметовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 38,232 | 7,646 | 6,372 | 2,549 | 5,098 | 3,823 | 6,372 | 6,372 |
|  |  | - федеральный бюджет | 11,470 | 2,294 | 1,912 | 0,765 | 1,529 | 1,147 | 1,912 | 1,912 |
|  |  | - региональный бюджет | 15,293 | 3,059 | 2,549 | 1,020 | 2,039 | 1,529 | 2,549 | 2,549 |
|  |  | - районный бюджет | 5,735 | 1,147 | 0,956 | 0,382 | 0,765 | 0,573 | 0,956 | 0,956 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,735 | 1,147 | 0,956 | 0,382 | 0,765 | 0,573 | 0,956 | 0,956 |
| 2.2 | Байгузинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 53,525 | 7,646 | 8,921 | 7,646 | 6,372 | 7,646 | 10,195 | 5,098 |
|  |  | - федеральный бюджет | 16,057 | 2,294 | 2,676 | 2,294 | 1,912 | 2,294 | 3,059 | 1,529 |
|  |  | - региональный бюджет | 21,410 | 3,059 | 3,568 | 3,059 | 2,549 | 3,059 | 4,078 | 2,039 |
|  |  | - районный бюджет | 8,029 | 1,147 | 1,338 | 1,147 | 0,956 | 1,147 | 1,529 | 0,765 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,029 | 1,147 | 1,338 | 1,147 | 0,956 | 1,147 | 1,529 | 0,765 |
| 2.3 | Верхоторское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,567 | 1,274 | 2,549 | 3,823 | 3,823 | 1,274 | 1,274 | 2,549 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,970 | 0,382 | 0,765 | 1,147 | 1,147 | 0,382 | 0,382 | 0,765 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,627 | 0,510 | 1,020 | 1,529 | 1,529 | 0,510 | 0,510 | 1,020 |
|  |  | - районный бюджет | 2,485 | 0,191 | 0,382 | 0,573 | 0,573 | 0,191 | 0,191 | 0,382 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 2,485 | 0,191 | 0,382 | 0,573 | 0,573 | 0,191 | 0,191 | 0,382 |
| 2.4 | Иткуловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 43,330 | 6,372 | 5,098 | 7,646 | 10,195 | 5,098 | 5,098 | 3,823 |
|  |  | - федеральный бюджет | 12,999 | 1,912 | 1,529 | 2,294 | 3,059 | 1,529 | 1,529 | 1,147 |
|  |  | - региональный бюджет | 17,332 | 2,549 | 2,039 | 3,059 | 4,078 | 2,039 | 2,039 | 1,529 |
|  |  | - районный бюджет | 6,499 | 0,956 | 0,765 | 1,147 | 1,529 | 0,765 | 0,765 | 0,573 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,499 | 0,956 | 0,765 | 1,147 | 1,529 | 0,765 | 0,765 | 0,573 |
| 2.5 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 89,208 | 10,195 | 6,372 | 12,744 | 21,665 | 12,744 | 15,293 | 10,195 |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,762 | 3,059 | 1,912 | 3,823 | 6,499 | 3,823 | 4,588 | 3,059 |
|  |  | - региональный бюджет | 35,683 | 4,078 | 2,549 | 5,098 | 8,666 | 5,098 | 6,117 | 4,078 |
|  |  | - районный бюджет | 13,381 | 1,529 | 0,956 | 1,912 | 3,250 | 1,912 | 2,294 | 1,529 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 13,381 | 1,529 | 0,956 | 1,912 | 3,250 | 1,912 | 2,294 | 1,529 |
| 2.6 | Кузяновское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,098 |  | 1,274 | 1,274 | 2,549 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,529 |  | 0,382 | 0,382 | 0,765 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,039 |  | 0,510 | 0,510 | 1,020 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,765 |  | 0,191 | 0,191 | 0,382 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,765 |  | 0,191 | 0,191 | 0,382 |  |  |  |
| 2.7 | Кулгунинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 28,037 | 5,098 | 3,823 | 1,274 | 2,549 | 6,372 | 3,823 | 5,098 |
|  |  | - федеральный бюджет | 8,411 | 1,529 | 1,147 | 0,382 | 0,765 | 1,912 | 1,147 | 1,529 |
|  |  | - региональный бюджет | 11,215 | 2,039 | 1,529 | 0,510 | 1,020 | 2,549 | 1,529 | 2,039 |
|  |  | - районный бюджет | 4,206 | 0,765 | 0,573 | 0,191 | 0,382 | 0,956 | 0,573 | 0,765 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 4,206 | 0,765 | 0,573 | 0,191 | 0,382 | 0,956 | 0,573 | 0,765 |
| 2.8 | Макаровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 20,390 | 6,372 | 1,274 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 3,823 | 1,274 |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,117 | 1,912 | 0,382 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 1,147 | 0,382 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,156 | 2,549 | 0,510 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,529 | 0,510 |
|  |  | - районный бюджет | 3,059 | 0,956 | 0,191 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,573 | 0,191 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,059 | 0,956 | 0,191 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,573 | 0,191 |
| 2.9 | Петровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 93,031 | 17,842 | 15,293 | 12,744 | 19,116 | 8,921 | 10,195 | 8,921 |
|  |  | - федеральный бюджет | 27,909 | 5,352 | 4,588 | 3,823 | 5,735 | 2,676 | 3,059 | 2,676 |
|  |  | - региональный бюджет | 37,212 | 7,137 | 6,117 | 5,098 | 7,646 | 3,568 | 4,078 | 3,568 |
|  |  | - районный бюджет | 13,955 | 2,676 | 2,294 | 1,912 | 2,867 | 1,338 | 1,529 | 1,338 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 13,955 | 2,676 | 2,294 | 1,912 | 2,867 | 1,338 | 1,529 | 1,338 |
| 2.10 | Сайрановское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 57,348 | 7,646 | 8,921 | 10,195 | 8,921 | 10,195 | 5,098 | 6,372 |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,204 | 2,294 | 2,676 | 3,059 | 2,676 | 3,059 | 1,529 | 1,912 |
|  |  | - региональный бюджет | 22,939 | 3,059 | 3,568 | 4,078 | 3,568 | 4,078 | 2,039 | 2,549 |
|  |  | - районный бюджет | 8,602 | 1,147 | 1,338 | 1,529 | 1,338 | 1,529 | 0,765 | 0,956 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 8,602 | 1,147 | 1,338 | 1,529 | 1,338 | 1,529 | 0,765 | 0,956 |
| 2.11 | Скворчихинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 12,744 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 1,274 |  | 1,274 | 2,549 |
|  |  | - федеральный бюджет | 3,823 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,382 |  | 0,382 | 0,765 |
|  |  | - региональный бюджет | 5,098 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 0,510 |  | 0,510 | 1,020 |
|  |  | - районный бюджет | 1,912 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,191 |  | 0,191 | 0,382 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,912 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,191 |  | 0,191 | 0,382 |
| 2.12 | Урманбишкадакское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 34,409 | 7,646 | 6,372 | 6,372 | 3,823 | 3,823 | 2,549 | 3,823 |
|  |  | - федеральный бюджет | 10,323 | 2,294 | 1,912 | 1,912 | 1,147 | 1,147 | 0,765 | 1,147 |
|  |  | - региональный бюджет | 13,764 | 3,059 | 2,549 | 2,549 | 1,529 | 1,529 | 1,020 | 1,529 |
|  |  | - районный бюджет | 5,161 | 1,147 | 0,956 | 0,956 | 0,573 | 0,573 | 0,382 | 0,573 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,161 | 1,147 | 0,956 | 0,956 | 0,573 | 0,573 | 0,382 | 0,573 |
| 2.13 | Янурусовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 47,153 | 10,195 | 3,823 | 3,823 | 10,195 | 7,646 | 6,372 | 5,098 |
|  |  | - федеральный бюджет | 14,146 | 3,059 | 1,147 | 1,147 | 3,059 | 2,294 | 1,912 | 1,529 |
|  |  | - региональный бюджет | 18,861 | 4,078 | 1,529 | 1,529 | 4,078 | 3,059 | 2,549 | 2,039 |
|  |  | - районный бюджет | 7,073 | 1,529 | 0,573 | 0,573 | 1,529 | 1,147 | 0,956 | 0,765 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,073 | 1,529 | 0,573 | 0,573 | 1,529 | 1,147 | 0,956 | 0,765 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,394 | 7,394 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 7,172 | 7,172 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,222 | 0,222 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,697 | 3,697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,586 | 3,586 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Скворчихинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,697 | 3,697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,586 | 3,586 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 259,34 | 38,783 | 110,0 | 110,56 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 251,563 | 37,620 | 106,7 | 107,243 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 7,780 | 1,163 | 3,3 | 3,3168 |  |  |  |  |
| 5.1 | Арметовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 38,783 | 38,783 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 37,620 | 37,620 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,163 | 1,163 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Кулгунинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 106,70 |  | 106,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,300 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Петровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 110,560 |  |  | 110,560 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 107,243 |  |  | 107,243 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,317 |  |  | 3,317 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,324 |  | 2,631 |  | 3,693 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 6,134 |  | 2,552 |  | 3,582 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,190 |  | 0,079 |  | 0,111 |  |  |  |
| 6.1 | Байгузинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,631 |  | 2,631 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,552 |  | 2,552 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,079 |  | 0,079 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,693 |  |  |  | 3,693 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,582 |  |  |  | 3,582 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,111 |  |  |  | 0,111 |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 50,013 | 6,814 | 7,246 | 7,038 | 6,106 | 7,25 | 7,791 | 7,768 |
|  |  | - федеральный бюджет | 15,004 | 2,044 | 2,174 | 2,111 | 1,832 | 2,175 | 2,3373 | 2,3304 |
|  |  | - региональный бюджет | 25,007 | 3,407 | 3,623 | 3,519 | 3,053 | 3,625 | 3,8955 | 3,884 |
|  |  | - районный бюджет | 5,001 | 0,681 | 0,725 | 0,704 | 0,611 | 0,725 | 0,7791 | 0,7768 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 5,001 | 0,681 | 0,725 | 0,704 | 0,611 | 0,725 | 0,7791 | 0,7768 |
| 7.1 | Байгузинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,69 |  |  |  |  | 1,69 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,507 |  |  |  |  | 0,507 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,845 |  |  |  |  | 0,845 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 |  |  |
| 7.2 | Иткуловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,796 | 3,796 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,1388 | 1,1388 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,898 | 1,898 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,3796 | 0,3796 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,3796 | 0,3796 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 17,403 |  | 6,146 |  |  | 5,56 | 3,561 | 2,136 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5,2209 |  | 1,8438 |  |  | 1,668 | 1,0683 | 0,6408 |
|  |  | - региональный бюджет | 8,7015 |  | 3,073 |  |  | 2,78 | 1,7805 | 1,068 |
|  |  | - районный бюджет | 1,7403 |  | 0,6146 |  |  | 0,556 | 0,3561 | 0,2136 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,7403 |  | 0,6146 |  |  | 0,556 | 0,3561 | 0,2136 |
| 7.4 | Кулгунинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,23 |  |  |  |  |  | 4,23 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,269 |  |  |  |  |  | 1,269 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,115 |  |  |  |  |  | 2,115 |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,423 |  |  |  |  |  | 0,423 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,423 |  |  |  |  |  | 0,423 |  |
| 7.5 | Макаровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,88 | 3,018 |  |  | 5,23 |  |  | 5,632 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,164 | 0,9054 |  |  | 1,569 |  |  | 1,6896 |
|  |  | - региональный бюджет | 6,94 | 1,509 |  |  | 2,615 |  |  | 2,816 |
|  |  | - районный бюджет | 1,388 | 0,3018 |  |  | 0,523 |  |  | 0,5632 |
|  |  | - бюджет МО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,388 | 0,3018 |  |  | 0,523 |  |  | 0,5632 |
| 7.6 | Петровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,47 |  |  | 1,47 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 2,45 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,49 |  |  | 0,49 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,49 |  |  | 0,49 |  |  |  |  |
| 7.7 | Скворчихинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 3,014 | 0 | 0 | 2,138 | 0,876 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,9042 |  |  | 0,6414 | 0,2628 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,507 |  |  | 1,069 | 0,438 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,3014 |  |  | 0,2138 | 0,0876 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,3014 |  |  | 0,2138 | 0,0876 |  |  |  |
| 7.8 | Урманбишкадакское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,33 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 133,230 | 18,270 | 17,400 | 23,450 | 20,510 | 18,420 | 18,770 | 16,410 |
|  |  | - федеральный бюджет | 39,969 | 5,481 | 5,220 | 7,035 | 6,153 | 5,526 | 5,631 | 4,923 |
|  |  | - региональный бюджет | 79,938 | 10,962 | 10,440 | 14,070 | 12,306 | 11,052 | 11,262 | 9,846 |
|  |  | - районный бюджет | 6,662 | 0,914 | 0,870 | 1,173 | 1,026 | 0,921 | 0,939 | 0,821 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,662 | 0,914 | 0,870 | 1,173 | 1,026 | 0,921 | 0,939 | 0,821 |
| 8.1 | Арметовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,000 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,800 |  |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,600 |  |  |  |  | 3,600 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,300 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 8.2 | Байгузинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 23,450 |  |  | 23,450 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 7,035 |  |  | 7,035 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 14,070 |  |  | 14,070 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,173 |  |  | 1,173 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,173 |  |  | 1,173 |  |  |  |  |
| 8.3 | Верхоторское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,350 |  |  |  | 7,350 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,205 |  |  |  | 2,205 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,410 |  |  |  | 4,410 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,368 |  |  |  | 0,368 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,368 |  |  |  | 0,368 |  |  |  |
| 8.4 | Иткуловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,590 | 8,130 |  |  | 5,460 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,077 | 2,439 |  |  | 1,638 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 8,154 | 4,878 |  |  | 3,276 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,680 | 0,407 |  |  | 0,273 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,680 | 0,407 |  |  | 0,273 |  |  |  |
| 8.5 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 23,040 | 3,950 | 11,390 |  | 7,700 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 6,912 | 1,185 | 3,417 |  | 2,310 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 13,824 | 2,370 | 6,834 |  | 4,620 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 1,152 | 0,198 | 0,570 |  | 0,385 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,152 | 0,198 | 0,570 |  | 0,385 |  |  |  |
| 8.6 | Кулгунинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,410 |  |  |  |  |  |  | 16,410 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,923 |  |  |  |  |  |  | 4,923 |
|  |  | - региональный бюджет | 9,846 |  |  |  |  |  |  | 9,846 |
|  |  | - районный бюджет | 0,821 |  |  |  |  |  |  | 0,821 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,821 |  |  |  |  |  |  | 0,821 |
| 8.7 | Петровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13,420 |  |  |  |  |  | 13,420 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,026 |  |  |  |  |  | 4,026 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 8,052 |  |  |  |  |  | 8,052 |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,671 |  |  |  |  |  | 0,671 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,671 |  |  |  |  |  | 0,671 |  |
| 8.8 | Сайрановское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 6,990 |  |  |  |  | 6,990 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,097 |  |  |  |  | 2,097 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,194 |  |  |  |  | 4,194 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,350 |  |  |  |  | 0,350 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,350 |  |  |  |  | 0,350 |  |  |
| 8.9 | Скворчихинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 5,430 |  |  |  |  | 5,430 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 1,629 |  |  |  |  | 1,629 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 3,258 |  |  |  |  | 3,258 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,272 |  |  |  |  | 0,272 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,272 |  |  |  |  | 0,272 |  |  |
| 8.10 | Урманбишкадакское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,970 | 6,190 | 3,780 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,991 | 1,857 | 1,134 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 5,982 | 3,714 | 2,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,499 | 0,310 | 0,189 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,499 | 0,310 | 0,189 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Янурусовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 7,580 |  | 2,230 |  |  |  | 5,350 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 2,274 |  | 0,669 |  |  |  | 1,605 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,548 |  | 1,338 |  |  |  | 3,210 |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,379 |  | 0,112 |  |  |  | 0,268 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,379 |  | 0,112 |  |  |  | 0,268 |  |
| 9 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8498,35 | 3170,85 | 1428,55 | 919,65 | 762,50 | 853,70 | 526,65 | 836,45 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2549,505 | 951,255 | 428,565 | 275,895 | 228,750 | 256,110 | 157,995 | 250,935 |
|  |  | - региональный бюджет | 5099,010 | 1902,510 | 857,130 | 551,790 | 457,500 | 512,220 | 315,990 | 501,870 |
|  |  | - районный бюджет | 424,918 | 158,543 | 71,428 | 45,983 | 38,125 | 42,685 | 26,333 | 41,823 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 424,918 | 158,543 | 71,428 | 45,983 | 38,125 | 42,685 | 26,333 | 41,823 |
| 9.1 | Арметовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 314,100 |  |  | 314,100 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 94,230 |  |  | 94,230 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 188,460 |  |  | 188,460 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 15,705 |  |  | 15,705 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 15,705 |  |  | 15,705 |  |  |  |  |
| 9.2 | Байгузинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 651,750 | 297,550 | 354,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 195,525 | 89,265 | 106,260 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 391,050 | 178,530 | 212,520 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 32,588 | 14,878 | 17,710 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 32,588 | 14,878 | 17,710 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Верхоторское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 458,2 |  |  |  |  | 1,0 |  | 457,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | 137,460 |  |  |  |  | 0,300 |  | 137,160 |
|  |  | - региональный бюджет | 274,920 |  |  |  |  | 0,600 |  | 274,320 |
|  |  | - районный бюджет | 22,910 |  |  |  |  | 0,050 |  | 22,860 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 22,910 |  |  |  |  | 0,050 |  | 22,860 |
| 9.4 | Иткуловское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 391,100 |  | 205,400 |  | 185,700 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 117,330 |  | 61,620 |  | 55,710 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 234,660 |  | 123,240 |  | 111,420 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 19,555 |  | 10,270 |  | 9,285 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 19,555 |  | 10,270 |  | 9,285 |  |  |  |
| 9.5 | Ишеевское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1414,950 | 807,250 | 607,700 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 424,485 | 242,175 | 182,310 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 848,970 | 484,350 | 364,620 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 70,748 | 40,363 | 30,385 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 70,748 | 40,363 | 30,385 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Кузяновское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 472,450 |  |  |  | 1,000 | 471,450 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 141,735 |  |  |  | 0,300 | 141,435 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 283,470 |  |  |  | 0,600 | 282,870 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 23,623 |  |  |  | 0,050 | 23,573 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 23,623 |  |  |  | 0,050 | 23,573 |  |  |
| 9.7 | Кулгунинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 527,650 |  |  | 1,000 |  |  | 526,650 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 158,295 |  |  | 0,300 |  |  | 157,995 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 316,590 |  |  | 0,600 |  |  | 315,990 |  |
|  |  | - районный бюджет | 26,383 |  |  | 0,050 |  |  | 26,333 |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 26,383 |  |  | 0,050 |  |  | 26,333 |  |
| 9.8 | Макаровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 749,250 | 489,000 | 260,250 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 224,775 | 146,700 | 78,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 449,550 | 293,400 | 156,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 37,463 | 24,450 | 13,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 37,463 | 24,450 | 13,013 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Петровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 584,300 | 197,100 |  | 387,200 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 175,290 | 59,130 |  | 116,160 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 350,580 | 118,260 |  | 232,320 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 29,215 | 9,855 |  | 19,360 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 29,215 | 9,855 |  | 19,360 |  |  |  |  |
| 9.10 | Сайрановское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 576,800 |  |  | 1,000 | 575,800 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 173,040 |  |  | 0,300 | 172,740 |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 346,080 |  |  | 0,600 | 345,480 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 28,840 |  |  | 0,050 | 28,790 |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 28,840 |  |  | 0,050 | 28,790 |  |  |  |
| 9.11 | Скворчихинское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 381,250 |  | 1,000 |  |  | 380,250 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 114,375 |  | 0,300 |  |  | 114,075 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 228,750 |  | 0,600 |  |  | 228,150 |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 19,063 |  | 0,050 |  |  | 19,013 |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 19,063 |  | 0,050 |  |  | 19,013 |  |  |
| 9.12 | Урманбишкадакское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1596,300 | 1379,950 |  | 216,350 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 478,890 | 413,985 |  | 64,905 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 957,780 | 827,970 |  | 129,810 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 79,815 | 68,998 |  | 10,818 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 79,815 | 68,998 |  | 10,818 |  |  |  |  |
| 9.13 | Янурусовское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 380,250 |  |  |  |  | 1,000 |  | 379,250 |
|  |  | - федеральный бюджет | 114,075 |  |  |  |  | 0,300 |  | 113,775 |
|  |  | - региональный бюджет | 228,150 |  |  |  |  | 0,600 |  | 227,550 |
|  |  | - районный бюджет | 19,013 |  |  |  |  | 0,050 |  | 18,963 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 19,013 |  |  |  |  | 0,050 |  | 18,963 |
| 10 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 65,6 | 7,2 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 11,2 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 63,7 | 7,0 | 8,1 | 8,5 | 9,1 | 9,8 | 10,3 | 10,9 |
|  |  | - районный бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 75,0 | 9,7 | 10,7 | 9,8 | 9,7 | 10,4 | 11,8 | 12,9 |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 72,8 | 9,4 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 10,1 | 11,5 | 12,5 |
|  |  | - районный бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10220,56 | 3450,176 | 1741,583 | 1239,876 | 1015,812 | 1046,426 | 719,619 | 1007,072 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2948,212 | 1016,130 | 485,538 | 333,215 | 301,491 | 307,779 | 209,167 | 294,892 |
|  |  | - региональный бюджет | 6049,325 | 2054,538 | 1059,097 | 758,856 | 572,923 | 605,421 | 410,552 | 587,938 |
|  |  | - районный бюджет | 606,766 | 189,011 | 96,735 | 72,144 | 70,544 | 66,513 | 49,850 | 61,971 |
|  |  | - бюджет МО | 0,190 | - | 0,079 | - | 0,111 | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 616,067 | 190,497 | 100,134 | 75,661 | 70,743 | 66,713 | 50,050 | 62,271 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.